| Российская Федерация Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино Московской области Мира проспект, д. 15А, г. Фрязино, Московская обл., 141190 тел. 566-90-60, 255-65-57, факс 567-26-74, E-mail: ksp-fryazino@mail.ru 16.08.2018 № 01-20/13 на №__________ от ________________ | Исполняющему обязанности Главы городского округа Фрязино А.А. Лобкову |
| --- | --- |

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с поручением  Щелковской городской прокуратуры от 07.05.2018 № 1241ж-2018, пунктом 2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 25.12.2017  № 61, в период с  04 по 31 июля 2018 года Контрольно-счетной палатой проведена проверка законности и эффективности бюджетных расходов на создание и функционирование городского парка г. Фрязино (далее — контрольное мероприятие).

По   результатам   указанного  контрольного  мероприятия  выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. Проверка полноты и своевременности доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств города Фрязино.

- бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на создание парка культуры и отдыха доведены до получателей бюджетных средств города Фрязино в полном объеме, но с опозданием:

получив уведомление от Министерства культуры  12.01.2017 Финансовое управление только 24.03.2017 довело до Управления культуры уведомление о внесении изменений в сводную бюджетную роспись г. Фрязино на 2017 год на сумму субсидии из бюджета Московской области 10 000,0 тыс. руб. А в бюджет города Фрязино на 2017 год субсидия внесена решением Совета депутатов № 171 только 15.06.2017;

- при этом МУ «Культурный центр» включило субсидию в План финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) еще 05.05.2017 (т. е. до решения Совета депутатов), что является нарушением Порядка составления и утверждения ПФХД, утвержденного постановлением Главы города от 29.08.2016 № 610;

- решением Совета депутатов от 30.03.2017 № 156 на создание парка культуры и отдыха г. Фрязино утверждены средства местного бюджета на сумму  10 000,0 тыс. руб.  При этом в показатели ПФХД МУ «Культурный центр» эта субсидия была включена еще 09.02.2017, что является нарушением  Порядка составления ПФХД, устанавливающего, что изменения в  ПФХД вносятся после внесения изменений в решение о бюджете;

- Министерство  инвестиций  своим уведомлением довело до  Финансового управления бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на сумму 18 916,0 тыс. руб. только 30.08.2017. Изменения в бюджет города внесены решением Совета депутатов от 14.09.2017 № 195.

Таким образом, все процедуры утверждения бюджетных ассигнований на создание парка культуры и отдыха г. Фрязино завершились только 14.09.2017, что повлияло на своевременность и качество проведения работ по созданию парка.

2. Анализ закупок работ (товаров, услуг) на создание парка г. Фрязино.

- общая стоимость заключенных Администрацией города контрактов составила 12 102 839,49 руб. Исполнение муниципальных контрактов составило 11 672 424,82 руб. Оплата выполненных работ произведена Заказчиком своевременно, в том числе, за счет средств федерального бюджета — 11 084 769,14 руб., областного бюджета — 581 819,42 руб., местного бюджета — 5 836,26 руб. В связи с поздним заключением контрактов (в декабре 2017 года) неосвоенными остались средства межбюджетных трансфертов в размере 7 249,4 тыс. руб.;

- общая стоимость заключенных МУ «Культурный центр» контрактов составила 23 538 304,82  руб. При этом муниципальной программой и решением о бюджете города Фрязино на 2017 год на создание парка было утверждено только 20 000 000,0 руб.

- исполнение контрактов МУ «Культурный центр» составило 20 541 718,73 руб. Не исполнен муниципальный контракт на организацию санитарной вырубки на территории парка. Контракт расторгнут по соглашению сторон 27.12.2017;

- оплата исполненных контрактов в 2017 году произведена МУ «Культурный центр» на сумму 16 491 256,23 руб., в том числе за счет средств из бюджета Московской области - 7 999 378,26 руб., за счет средств бюджета города Фрязино — 8 491 878,13 руб. До настоящего времени не оплачен контракт на оказание услуг по разработке проекта освоения лесов и инженерные изыскания в сумме 4 050 462,50 руб. Решением Арбитражного суда Московской области от  12.07.2018 принято взыскать с МУ «Культурный центр» в пользу ООО «АЗИМУТ-ГЕО» 4 050 462,50 руб. задолженности по уплате основного долга,  56 768,08 руб. пеней вследствие просрочки оплаты оказанных услуг, 111 758,83 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, пени, начисленные на сумму задолженности, исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату платежа, начиная с 16.05.2018 по дату фактического исполнения обязательства, 44 095 руб. государственной пошлины. В бюджете 2018 года средства на исполнение данного Решения суда не предусмотрены.

3. Оценка объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ, проверка проектно-сметной документации, актов выполненных работ, проведение контрольных обмеров на объекте.

В ходе анализа проектно-сметной документации, актов выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным МУ «Культурный центр», установлено следующее:

- Локальные сметные расчеты к контрактам не соответствуют сметной документации, направлявшейся на негосударственную экспертизу в ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».  Это нарушает требования  Технического задания к контрактам и делает безрезультативными произведенные затраты бюджетных средств на сумму 642 500,0 руб. на выполнение проектно-сметных работ и  проведение экспертизы проектно-сметной документации. Заключения негосударственной экспертизы в ходе настоящей проверки Заказчиком также не представлено;

- проверка локальных сметных расчетов к контрактам, проведенная в ходе настоящей проверки по запросу Контрольно-счетной палаты ОКС администрации, установила завышение сметных расчетов к контрактам на сумму 1 390 117,71 руб.;

- в нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе исполнения контракта на благоустройство пешеходной зоны и устройство МАФ на территории парка, в локальной смете к допсоглашению произведены недопустимые замены ряда видов работ;

- в нарушение требований Технического задания к контрактам, у Заказчика отсутствуют журналы работ и акты скрытых работ,  что не позволяет оценить объемы и виды выполненных Подрядчиком скрытых работ;

- при проведении Контрольно-счетной палатой 27.07.2018 контрольных обмеров работ, выполненных ИП Оганесян по благоустройству парковки для автотранспорта посетителей парка, установлено завышение объемов выполненных работ на сумму 235 160,50 руб.,  по благоустройству пешеходной зоны и устройству МАФ на территории парка — на 2 264 044,60 руб. При этом Акты о приемке выполненных работ были подписаны Заказчиком без замечаний.

В ходе анализа исполнения муниципальных контрактов, заключенных Администрацией города, установлено следующее:

- согласно контрактам с ООО «Национальная символика» на приобретение световой стелы «Фрязино», АРТ-скульптур «Парк Культуры и отдыха» и «Добро пожаловать», архитектурно-скульптурной композиции «Панно-рельеф», их установка должна производиться на фундаменты, проектирование и установка которых не предусматривались контрактами 2017 года на создание городского парка, что изначально делало данные контракты нереализуемыми. Расходы бюджета в сумме 9 389 464,75 руб. на приобретение  АРТ-скульптур являются неэффективными, поскольку не достигнута цель их приобретения, а контракты на строительство фундаментов для  АРТ-скульптур в 2018 году не планируются;

- не установлены и другие полученные по контрактам АРТ-объекты и МАФ: 26 скамеек, 23 урны парковые, 2 цветника «Дуга», 5  цветников приставных, 2 детские модульные площадки, 116 шт. светодиодной брусчатки,  находящиеся на территории МУ ДО ФДШИ.  3 парковые скульптуры «Олень», 2  шара с подсветкой находятся в МУЧ «ДК «Исток» и используется им в декоративных целях.

Расходы бюджета в сумме 2 289 607,32 руб. на приобретение вышеперечисленных АРТ-объектов и МАФ являются неэффективными, поскольку не достигнута цель их приобретения и они не используются заказчиком более 6 мес. ;

- все приобретенное Администрацией города имущество передано на баланс МУ «Культурный центр, которое несет  ответственность за его сохранность. Однако директором учреждения Сергеевой В.Н. не заключены договора ответственного хранения имущества с  ООО «Национальная символика», МУ ДО ФДШИ, МУЧ «ДК «Исток» (действие прежних договоров закончилось 15.06.2018), на территории которых находится имущество.

В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 25.07.2018 проводился осмотр территории парка, в результате которого установлено:

1. При въезде с  проезжей части проспекта Мира на прилегающую к парку территорию отсутствует асфальтированный съезд, что фактически делает невозможным проезд на устроенную парковку на автомобиле.

2. Съезд с тротуара, устроенного из тротуарной плитки, вдоль  проезжей части проспекта Мира частично разрушен.

3. Установлено отсутствие 18 светодиодных брусчаток в тротуарах, установка которых была предусмотрена  проектной документацией.

4. В связи с тем, что в сметной документации на освещение не были предусмотрены материалы, необходимые для монтажа системы освещения, данные работы были выполнены с использованием подручных материалов, что привело к неэстетичному внешнему виду элементов освещения в парке и требует доработки.

5. Установлено отсутствие в парке  АРТ-скульптур и МАФ.

6. Вдоль дорожек парка в зоне устройства газонов не проведено выравнивание грунта, не вывезен строительный мусор, битый кирпич, обрезки труб ПВХ.

7. Справа от ворот у входа в парк обнаружена яма, заполненная водой, представляющая  опасность для посетителей.

8. На территории парка и во въездной зоне - неокошенная трава.

9. На территории парка обнаружены несанкцинированные свалки бытового мусора, поваленное дерево, на малой площади -  битое стекло, на большой площади  отсутствует несколько кирпичиков «БРУСЧАТКИ».

10. Поверхность детской площадки имеет неровности, а местами провалы. Частично залита бетоном, частично неустановленным материалом.

11. При осмотре ограждения установлено, что одна секция ограждения, находящаяся за АЗС «Лукойл», демонтирована неустановленными  лицами и лежит на земле в непосредственной близости от ограждения.

12. При осмотре территории парка также установлено, что на его территории располагается голубятня, которая имеет неопрятный вид.

Таким образом, расходы бюджета города Фрязино, включая межбюджетные трансферты, на создание парка культуры и отдыха г. Фрязино, произведенные  в в 2017 году в объеме 28 020 869,37 руб. являются безрезультативными, поскольку в городе не появился парк в качестве объекта досуга и отдыха, а количество жителей, его посещающих, не увеличилось до 200%, что являлось условием выделения областной субсидии. Нецелевое расходование бюджетных средств, связанное с завышением сметной стоимости работ и оплатой невыполненных работ, составило 3 889 322,81 руб.

С  учетом  изложенного  и на основании статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Администрации городского округа Фрязино надлежит выполнить следующие требования:

1. Провести анализ нарушений и недостатков, выявленных при проведении контрольного мероприятия, по результатам  которого  рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в их допущении.

2. Утвердить план мероприятий по  устранению  выявленных  нарушений и недостатков,  а также по устранению причин и условий их возникновения.

3. Разработать «дорожную карту» по завершению работ по созданию городского парка культуры и отдыха и введению его в эксплуатацию.

4. Обеспечить сохранность несмонтированных АРТ-объектов и МАФ.

5. Решить вопрос с исполнением Решения Арбитражного суда Московской области и погашением кредиторской задолженности по муниципальному контракту с ООО «АЗИМУТ-ГЕО».

6. Уведомить Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и мерах в письменной форме с приложением копии подтверждающих документов в течение одного месяца со дня получения представления.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетной  палаты                                   Л.А. Панченко