ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия

«Проверка исполнения долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда РФ на 2009-2012 годы» за 2011 год »

В соответствии с пунктом   2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2012 год, утвержденного распоряжением руководителя  Контрольно-счетной палаты от 20.12.2011   №  68, в период с 10 апреля по 11 мая 2012 года проведена проверка исполнения долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда РФ на 2009-2012 годы» за 2011 год.

Цели контрольного мероприятия:

1. Проверка законности использования бюджетных средств на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда РФ на 2009-2012 годы» в 2011 году.

2. Оценка  эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда РФ на 2009-2012 годы» в 2011 году.

Объекты  контрольного мероприятия:

Администрация города Фрязино,  получатели средств бюджета г. Фрязино, исполнители контрактов (договоров).

Проверкой установлено:

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда РФ на 2009-2012 годы» утверждена постановлением Главы города от 10.10.2008 № 749 (с изменениями).

Общий объем финансирования Программы на 2011 год установлен решением  Совета депутатов города Фрязино от 16.12.2010 № 26 «О бюджете города Фрязино на 2011 год» (с изменениями) в размере 110378,7 тыс. руб.

Исполнение плановых назначений на 1 января 2012 года составило 109912,1 тыс. руб. или 99,6%.

При проверке  реализации в 2011 году программного мероприятия  «Реконструкция главного корпуса МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» и приобретение оборудования» финансовых нарушений не установлено.

При проверке реализации программного мероприятия «Приобретение прав на результаты капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, входящего в состав общественной и инженерной инфраструктуры города Фрязино Дворца спорта «Фрязино», установлено, что в 2011 году администрацией города произведено погашение задолженности перед ОАО «Мособлтрастинвест» в размере 3900,0 тыс. руб. за счет средств субсидии из бюджета Московской области и средств местного бюджета. Расходование средств носило целевой характер.

При проверке реализации программного мероприятия «Реконструкция здания городской общеобразовательной школы № 3» в 2011 году установлено ряд нарушений действующего законодательства:

При проверке реализации муниципального контракта от 14.11.2011 № 0348300287311000025-0206624-01 на выполнение функций Генерального подрядчика установлено завышение стоимости выполненных работ на сумму 777651,62 руб.

В рамках реализации программного мероприятия «Капитальный ремонт хирургического  корпуса МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» в рамках Подпрограммы «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы» МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» заключен гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 106 от 06.09.2011 с ООО «БелСтройМонтаж» на сумму 64382,6 тыс. руб.

При проверке исполнения данного договора установлены отклонения по объемам выполненных работ, указанным в актах выполненных работ, от локально-сметных расчетов и дефектных ведомостей без согласования надлежащим образом этих изменений с Заказчиком, чем  нарушены требования п. 1 ст. 702, ст. 743 Гражданского кодекса РФ и п. 1.1  гражданско-правового договора бюджетного учреждения № 106 от 06.09.2011.

Необоснованные выплаты по этим основаниям составили 74447,62  руб.

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой рекомендовано:

1. ООО «Совинтех»:

1.1. В двухмесячный срок выполнить работы, предусмотренные локальными сметами, по которым в результате контрольных обмеров выявлены  отклонения по видам и объемам выполненных работ.

1.2. До 12.06.2012 произвести возврат в бюджет города необоснованно полученных бюджетных средств вследствие завышение стоимости выполненных работ по муниципальному контракту от 14.11.2011 № 0348300287311000025-0206624-01 в размере 65796,9 руб.

2. МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»,  ООО «БелСтройМонтаж»:

2.1. До 12.06.2012 произвести возврат в бюджет города необоснованно полученных бюджетных средств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № 106 от 06.09.2011 в размере 74447,62  руб.

ООО «Совинтех» и ООО «БелСтройМонтаж», согласно представлениям  Контрольно-счетной палаты города Фрязино, до 12.06.2012 восстановили в бюджет города  денежные средства в размере 65796,9 руб. и 74447,62  руб., соответственно.

Председатель Контрольно-счетной палаты                             Л.А. Панченко