|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава города Фрязино Московской области |
|  | _________________ В.В. Ухалкин |
|  | «_____» _______________ 2008 г. |

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Заказчика – застройщика

в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка социальной инфраструктуры наукоградов» программы комплексного социально – экономического развития города Фрязино как наукограда Российской федерации на 2008 – 2012 годы за счет средств бюджета города Фрязино (строительство нового дошкольного образовательного учреждения)

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации | Заместитель главы администрации |
| _______________ О.В. Котов | _________________ В.П. Куренев |
| «_____» ______________ 2008 г. | «_____» ______________ 2008 г. |

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации | Заместитель главы администрации |
| _______________ А.Ю. Гомольский | _________________ А.А. Куров |
| «_____» ______________ 2008 г. | «_____» ______________ 2008 г. |

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации | Директор МУП «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» |
| _______________ Г.А. Курина | _______________ А.Г. Михальченков |
| «_____» ______________ 2008 г. | «_____» ______________ 2008 г |

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Фрязинского финансового управления |  |  |
| _________________ Л.Н. Смирнова |  |  |
| «_____» ______________ 2008 г. |  |  |

г. Фрязино

- 2008 год –

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Заказчика – застройщика

в рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка социальной инфраструктуры наукоградов» программы комплексного социально – экономического развития города Фрязино как наукограда Российской федерации на 2008 – 2012 годы за счет средств бюджета города Фрязино (строительство нового дошкольного образовательного учреждения)

__________________________________________________________________________

1. Основание для выполнения работ.

Проведение торгов в форме запроса котировочных заявок на право заключения контракта на выполнение функций Заказчика-застройщика на «Строительство  детского сада на 180 мест в 6-м микрорайоне».

2. Источник финансирования.

Средства бюджета города Фрязино.

3. Вид строительства.

Завершение  строительства.

4. Наименование, адрес объекта, основные показатели.

Детский сад на 180 мест по адресу: Московская область, г. Фрязино, микрорайон №6.

площадь участка - 7200 кв.м;

ориентировочная общая площадь здания – 4550 кв.м;

этажность – 3.

5. Данные об особых условиях площадки и района.

Участок расположен в зоне жилой застройки микрорайона №6 г. Фрязино. На территории, проектируемой под строительство объекта, проходят инженерные коммуникации. Условия строительства – стеснённые.

6. При реализации контракта Заказчик-застройщик должен:

6.1.организовать работы по подготовке территории производства работ;

6.2. осуществить общий контроль и технический надзор за выполнением работ по проектированию, строительству и прочим работам, необходимым для сдачи объекта в эксплуатацию;

6.3. обеспечить правильность и своевременность представления Заказчику отчетных и финансовых документов, подтверждающих целевое и обоснованное использование финансовых и других материальных ресурсов и имущества;

6.4. обеспечить в установленные сроки и в установленном порядке оплату работ и услуг всех участников работ;

6.5. осуществить контроль исполнения заключенных контрактов (договоров);

6.6. осуществить приемку выполненных работ по строительству и прочим работам.

7. При реализации контракта Заказчик-застройщик выполняет следующие работы:

7.1.В области контроля и надзора за ходом строительства:

7.1.1. получает разрешение на выполнение работ по строительству;

7.1.2. утверждает перечень лиц, которые будут осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ по строительству, проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы, этапы и очереди и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

7.1.3. регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

7.1.4. в соответствии с действующим порядком передает генеральному подрядчику в производство работ прошедшую экспертизу и утвержденную проектно-сметную документацию в составе и количестве, определяемом действующими нормами;

7.1.5. осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ строительных работ;

7.1.6. контролирует выполнение графика производства работ;

7.1.7. принимает от подрядчика законченные этапы работ в соответствии с условиями договора подряда;

7.1.8. производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

7.1.9. при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции;

7.1.10. представляет Заказчику документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию;

7.1.11. организует приемку выполненных работ по строительству Объекта;

7.1.12. после приемки выполненных работ по Объекту передает Заказчику необходимую документацию, включая гарантийные обязательства, а также техническую информацию в соответствии с Законом о защите прав потребителей;

7.1.13. принимает претензии по качеству от потребителей (пользователей), представляет в соответствующие органы материалы по итогам хозяйственной деятельности, другие отчетные данные и представляет претензии к исполнителям (поставщикам) в соответствии с действующим законодательством и гарантийными обязательствами по заключенным договорам.

7.2. В области финансирования, учета, отчетности и аудита:

7.2.1. по согласованию с Заказчиком обеспечивает оплату выполненных работ и иных платежей, предусмотренных контрактами и договорами;

7.2.2. согласовывает с Заказчиком порядок представления отчетности, счетов и оплаты работ и услуг всех исполнителей работ по строительству;

7.2.3 ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет и представляет в установленном порядке отчетность Заказчику об использовании бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на разработку проектно-сметной документации, строительство;

7.2.4. представляет по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ;

7.2.5. представляет установленную действующим законодательством статистическую отчетность в региональные органы Госкомстата;

7.2.6. дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам контролирующим органам;

7.2.7. участвует в проверках, проводимых органами надзора и контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;

7.2.8. извещает органы надзора о выявленных случаях аварийного состояния на Объекте;

7.2.9. осуществляет контроль над исполнением генеральным подрядчиком предписаний надзорных органов, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения работ по строительству, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций;

7.2.10. представляет в соответствующие органы материалы по итогам хозяйственной деятельности, другие данные и необходимую информацию о результатах производственной и финансовой деятельности за отчетный период, выплачивает в установленные сроки налоги и платежи.

8. Дополнительные требования к выполнению работ.

Обеспечить рациональное и экономное расходование выделенных на строительство средств, принимать меры к сокращению сроков строительства.

9. Срок выполнения работ.

Начало работ: август 2008г.

Окончание работ: 20 декабря 2008г.

10. Стоимость работ.

Стоимость работ по выполнению функций Заказчика-застройщика составляет

499 558,42 руб., в т. ч. НДС 18% (т.е. 1,52 % от сметной стоимости).

11. Обязательное условие.

Наличие действующей лицензии, предусматривающей выполнение функций Заказчика – застройщика.

Составил: ___________________ /____________________/