# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 13.03.2023 № 203

# (в редакции постановлений администрации городского округа Фрязино

# от 03.10.2023 № 916, от 16.05.2024 № 468,

# от 03.12.2024 № 1206, от 02.04.2025 № 298)

1. Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 - 2027 годы
2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 19.12.2022 № 286/53 «О бюджете городского округа Фрязино на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом городского округа Фрязино Московской области,
3. **п о с т а н о в л я ю:**
4. 1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы (прилагается).
5. 2. Признать утратившими силу с 01.01.2023:
6. постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы»;
7. постановление Главы городского округа Фрязино от 28.11.2019 № 726 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы».
8. 3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023.
9. 4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.
10. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Медведева Д.А.

Глава городского округа Фрязино Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 13.03.2023 № 203

***(в ред. постановлений от 03.10.2023 № 916,***

***от 16.05.2024 № 468, от 03.12.2024 № 1206,***

***от 02.04.2025 № 298)***

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2023 - 2027 годы**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Фрязино Вольчак А.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории городского округа Фрязино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Управление благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино | | | | | |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Управление благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 920 081,01 | 688 615,23 | 143 296,51 | 1 868,40 | 6 895,57 | 79 405,30 |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 2 258 664,53 | 394 824,62 | 420 311,61 | 551 238,49 | 446 016,12 | 446 273,69 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 184 484,73 | 1 089 179,04 | 563 608,12 | 553 106,89 | 452 911,69 | 525 678,99 |

**1. Общая характеристика сферы благоустройства**

**в городском округе Фрязино**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создания безопасных и комфортных условий для проживания жителей городского округа Фрязино.

Уровень внешнего благоустройства н развитая инженерная инфраструктура во многом определяет статус городского округа.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Текущее состояние территорий городского округа Фрязино не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, их неудовлетворительное состояние, неудовлетворительное состояние общественных территорий, недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Существенное положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы. Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей н сложившуюся инфраструктуру территории и дворов, для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского округа Фрязино в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа городского округа Фрязино «Формирование современной комфортной городской среды».

Участие городского округа Фрязино в государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и в федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» способствует решению выполнения поставленных задач.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в субботниках.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках проведения субботников является обязательным.

Форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий может быть определена дифференцировано: это может быть финансовое участие или трудовое, в том числе участие в субботниках (месячниках благоустройства), в акциях «Посади дерево», «Лес Победы», экологических субботниках и т.д.

Месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативных характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова, исходя из климатических показателей, с активным привлечением жителей и юридических лиц.

Программа также предусматривает мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности систем наружного освещения, сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением высокоэффективных светильников.

Принимая во внимание необходимость упорядочивания мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом.

Целью настоящей Программы является повышение уровня благоустройства городской среды и комфортного проживания населения на территории городского округа Фрязино*.*

Достижение целей Программы обеспечивается решением следующих задач:

1. обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования с учетом приоритетов территориального развития;
2. создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Московской области;
3. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями;
4. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

**2. Инерционный прогноз развития сферы благоустройства**

**в городском округе Фрязино**

Реализация благоустройства общественных территорий и комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Фрязино будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениях муниципальной программы.

В Программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность - новые возможности» одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

детская площадка;

озеленение;

наружное освещение;

информационный стенд;

контейнерная площадка;

лавочки (скамейки);

урны;

ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей MКД, территории, которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

обустройство автомобильных парковок;

спортивная площадка (воркаут);

площадки для отдыха;

приспособления для сушки белья;

Трудовое участие может выражаться с выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

покраска малых архитектурных форм, бордюрного камня и т.д.

озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

иные виды работ по усмотрению жителей.

Работы по благоустройству территорий должны учитывать предложения, поступившие от заинтересованных лиц (граждане и организации), принимающих участие в отборе территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего использования городского округа Фрязино и соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Субсидии из бюджета Московской области, предоставленные на реализацию мероприятий Муниципальной программы по ремонту дворовых территорий муниципального образования, могут быть израсходованы на следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (проезжей части дворовых проездов, тротуаров, автомобильных парковок, пешеходных дорожек дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в связи с выполнением работ по ремонту асфальтового покрытие дворовых территорий, заключенных в план комплексного благоустройства дворовых территорий и входящих в состав общего имущества жителей многоквартирных домов, в соответствии с статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Также, Государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» предусмотрены субсидии на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в рамках которого выполняются работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, нуждающихся в ямочном ремонте асфальтового покрытия дворовых территорий.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Проекта предусматривает предоставление субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных про-грамм Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований со-ответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая этого года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закуски товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Вместе с тем, повышение уровня комфортности проживания населения достигается в области жилищного хозяйства, в том числе проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выполнением мероприятий.

В соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования предусмотрены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве. Данными мероприятиями являются:

информирование жителей о проведении на территории муниципального образования инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы городского округа Фрязино «Формирование современной комфортной городской среды»;

инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователя ми) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить Соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При заключении контрактов на благоустройство дворовых и общественных территорий с привлечением субсидий необходимо соблюдать требования по трехлетнему гарантийному сроку на выполненные работы.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя\*\*\* (Y.XX.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.И4.03, 1И4.05 |
| 1.2 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный | Единица | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.01.23 |
| 1.3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Отраслевой показатель | Процент | 92,77 | 91,67 | 93,37 | 94 | 94,5 | 0,5 | 1.01.04 |
| 1.4 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.04 |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.04, |
| 1.6 | Благоустроены лесопарковые зоны | Отраслевой показатель | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.02 |
| **2.** | **Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах**  **на территории Московской области»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | процент | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2.03.04 |
| 2.2 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 4 779,6 | 1197,39 | 1197,39 | 1187,43 | 1197,39 | 1197,39 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 2.3 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | *Приоритетный* | Единица | 1 494 | 83 | 511 | 900 | 0 | 0 | 2.01.22 |
| 2.4 | Установка шкафов управления наружным освещением | *Приоритетный* | Единица | 18 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.01.23 |
| 2.5 | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.01.35. |
| 2.6 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой  показатель | Единица | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.01.39, 2.01.40 |
| 2.7 | Устройство и модернизация контейнерных площадок | Отраслевой  показатель | Кв.м. | 50,41 | 0 | 17,41 | 33,0 | 0 | 0 | 2.01.09 |
| 2.8 | Содержание парков культуры и отдыха | Отраслевой  показатель | Тыс. кв. м. | 212,360 | 212,360 | 212,360 | 212,360 | 212,360 | 212,360 | 2.01.18 |
| 2.9 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Отраслевой  *показатель* |  | 6 265,28 | 0 | 0 | 6 265,28 | 6265,28 | 6265,28 | 2.01.32. |

**4. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность предоставления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).  Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 2. | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 3. | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 4. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 5. | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству общественных территорий вблизи водных объектов. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 6. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 7. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 8. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 9. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 10. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 11. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 12. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 13. | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га. | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 14. | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 15. | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 16. | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м. | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 17. | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 18. | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 19. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 20. | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 21. | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 22. | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 24. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 25. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 26. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 27. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | ОМСУ | Ежеквартально |
| 28. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Главное управления содержания территорий Московской области | Ежеквартально |
| 29. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 30. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 31. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 32. | Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок демонтированных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 33. | Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество светильников установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 34. | Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 35. | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками | Ед. | Количество подготовленного твердого покрытия под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 36. | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 37. | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 38. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» | Ед. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 39. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 40. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 41. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Методику разрабатывает сам ОМСУ | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 42. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 43. | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |
| 44. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартально |

**4.1. Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | **Мероприятие F2.01.** Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 2. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | **Мероприятие F2.02.**  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий. Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 3. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Основное мероприятие И4. Формирование комфортной городской среды | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 4 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Основное мероприятие И4. Формирование комфортной городской среды | Мероприятие И4.05.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 5 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 01.02.** Благоустройство лесопарковых зон | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 6 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 01.03.** Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских, игровых площадок, установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. |
| 7. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 01.04.**  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 8 | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 01.20.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 9. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 01.20.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 10. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 01.20.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 11. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01**.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 01.20**.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 12. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 01.20.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 13. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 01.20.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 14. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01**.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 01.22.**  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 15. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01**.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 1.23**  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город). | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| 16. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01**.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | **Мероприятие 1.24**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью более 0,5 га (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Благоустроено общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью более 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 17. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | **Мероприятие F2.01.**  Ремонт дворовых территорий | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |
| 18. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.01.**  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 19. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.02.**  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий |
| 20. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.03.**  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных право-нарушениях в сфере благоустройства | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 21. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.09.** Устройство и модернизация контейнерных площадок | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 22. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.15.**  Содержание дворовых территорий | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 23. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.16.**  Содержание в чистоте территории города (общественные пространства) | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха |
| 24. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.17.**  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 25. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.18**  Содержание парков культуры и отдыха | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха. | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 26. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.19.**  Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 27. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.20.**  Замена и модернизация детских игровых площадок | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 28. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.21.**  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 29 | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.22.**  Замена неэнергоэффетивных светильников наружного освещения | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде. |
| 30. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.23.**  Установка шкафов управления наружным освещением | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде. |
| 31. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.29.**  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 32. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.30**  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок  в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 34. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.32**  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  (картами свыше 25 кв. м) | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 35. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.33**  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед. | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде |
| 36. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.34**  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Результат 1.  *Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.* | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок демонтированных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 37. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.34**  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Результат 2.  *Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.* | Ед. | Фактическое значение определяется как количество светильников установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 38. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.34**  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | *Результат 3.*  *Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.* | Ед. | Фактическое значение определяется как количество видеокамер установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 39. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.35**  Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Результат 1.  *Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед.* | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 40. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.39**  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | Результат 1.  *Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.* | Ед. | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок  в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 41. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.39**  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | Результат 2.  *Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед.* | Ед. | Количество подготовленного твердого покрытия под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 42. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.40**  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Результат 1.  *Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед.* | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 43. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.40**  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Результат 2.  *Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед.* | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 44. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | **Мероприятие 01.40**  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Результат 3.  *Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед.* | Ед. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 45. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | **Мероприятие 01.40**  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Результат 4.  *Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.* | Ед. | Количество детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 46. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие 03.**  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | **Мероприятие 03.04.**  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Результат 1.  *Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед.* | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 47. | Подпрограмма II  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | **Основное мероприятие И.04.**  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | **Мероприятие И4.01.** Ремонт дворовых территорий. | Результат 1  *Выполнен ремонт дворовых территорий, ед.* | Ед | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |

**5. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

**5.1. Перечень мероприятий Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |  |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие И4.**  Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» | 2023 -2027 | Итого | 96 801,77 | 0 | 0 | 1 678,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 223,00 | 88 900,00 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 83 422,87 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 457,57 | 77 965,30 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 13 378,90 | 0 | 0 | 1 678,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 765,43 | 10 934,70 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие И4.03.**  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023 -2027 | Итого | 95 123,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 223,00 | 88 900,00 | Админи-страция го-родского округа Фря-зино |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 83 422,87 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 457,57 | 77 965,30 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 11 700,13 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 765,43 | 10 934,70 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Результат 1.  *Благоустроены скверы, единица* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие И4.05.  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2023-2027 | Итого | 1 678,77 | 0 | 0 | 1 678,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 678,77 | 0 | 0 | 1 678,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  |
|  | Результат 1.  *Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица* |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | Админи-страция го-родского округа Фря-зино |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | 0 | 0 |
| 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 2. | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | 2023 -2027 | Итого | 429 065,05 | 276 979,10 | 152 085,95 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 399 071,19 | 257 390,94 | 141 680,25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 24 254,67 | 13 848,97 | 10 405,70 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1. | **Мероприятие F2.01.**  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023 -2027 | Итого | 99 240,97 | 8 055,02 | 91 185,95 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 88 539,72 | 1 913,07 | 86 626,65 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 962,06 | 402,76 | 4 559,30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Результат 1.  *Благоустроены общественные территории, единица* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |
| 0 | 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. | **Мероприятие F2.02.**  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023 -2027 | Итого | 268 924,08 | 268 924,08 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 255 477,87 | 255 477,87 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 13 446,21 | 13 446,21 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Результат 1.  *Благоустроены общественные территории, единица* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3. | **Мероприятие F2.03.**  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023 -2027 | Итого | 60 900,00 | 0 | 60 900,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 55 053,60 | 0 | 55 053,60 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 5 846,40 | 0 | 5 846,40 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Результат 1.  *Благоустроены скверы, единица* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |
| 0 | 1 квартал | | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 01.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023 -2027 | Итого | 549 311,47 | 480 728,56 | 16 787, 91 | 26 787,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 259,00 | 12 749,00 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство», Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 382 404,37 | 382 404,37 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 166 907,1 | 98 324,19 | 16 787,91 | 26 787,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 259,00 | 12 749,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1. | **Мероприятие 01.02.** Благоустройство лесопарковых зон | 2023 -2027 | Итого | 395 297,35 | 395 297,35 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 371 505,26 | 371 505,26 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 23 792,09 | 23 792,09 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| *Результат 1*  *Благоустроены лесопарковые зоны, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год  0 | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 квартал | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
| 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. | **Мероприятие 01.03.**  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 -2027 | Итого | 35 237,06 | 35 237,06 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 571,11 | 10 571,11 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 24 665,95 | 24 665,95 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| *Результат 1*  *Установлены детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3. | **Мероприятие 01.04.**  Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023 -2027 | Итого | 1 382,91 | 1 093,34 | 289,57 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фря-зино «Город-ское хозяй-ство» |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 328,00 | 328,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 054,91 | 765,34 | 289,57 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| *На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.4. | **Мероприятие 01.20.** Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023 -2027 | Итого | 65 423,20 | 49 095,14 | 16 328,06 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 65 423,20 | 49 095,14 | 16 328,06 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| **Результат 1.**  *Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |
|  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | |
| 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| **Результат 2.**  *Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Результат 3.**  *Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |  |
| 0 | 1 квартал | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |  |  |  |
| **Результат 4.**  *Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Результат 5.**  *Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **Результат 6.**  *Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |  |
| 0 | 1 квартал | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.5. | **Мероприятие 01.21.**  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023 -2027 | Итого | 170,28 | 0 | 170,28 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 170,28 | 0 | 170,28 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Результат 1.  *Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |
| 0 | 1 квартал | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |  |  |  |
| Результат 2.  *Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 квартал | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| 3.6. | **Мероприятие 01.22.**  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023 -2027 | Итого | 5,67 | 5,67 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 5,67 | 5,67 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| *Результат 1*  *На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |  |
| 0 | 1 квартал | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| 1 | 1 | 0 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.7. | *Мероприятие 01.23.*  *Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"* | 2023 -2027 | Итого | 36 795,00 | 0 | 0 | 11 787,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 259,00 | 12 749,00 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 36 795,00 | 0 | 0 | 11 787,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 259,00 | 12 749,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Результат 1.  *Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед.* |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 квартал | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | 0 | 0 |
| 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | |
| 3.8. | **Мероприятие 01.24.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью более 0,5 га (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023 -2027 | Итого | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |
| Результат 1  *Благоустроено общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью более 0,5 га* |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 квартал | 1 полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 1 | | |
| Итого по подпрограмме I | | | Итого | 1 075 178,29 | 757 707,66 | 168 873,86 | 28 465,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 482,00 | 101 649,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 864 898,43 | 639 795,31 | 141 680,25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 457,57 | 77 965,30 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 204 540,67 | 112 173,16 | 27 193,61 | 28 465,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 024,43 | 23 683,70 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |  |  |

**5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта / завершение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г. о.Фрязино, Благоустройство Зоны отдыха на Площади Победы и ул.Комсомольская |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2024 |  |  | Итого | 99 240,77 | 8 055,02 | 91 185,95 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 88 539,72 | 1 913,07 | 86 626,65 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 962,06 | 402,76 | 4 559,30 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 99 240,06 | 8 055,02 | 91 185,95 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 88 539,72 | 1 913,07 | 86 626,65 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 5 739,19 | 5 739,19 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 962,06 | 402,76 | 4 559,30 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.02. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г. о. Фрязино, Благоустройство Зоны отдыха на Площади Победы и ул. Комсомольская |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 268 924,08 | 268 924,08 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 255 477,87 | 255 477,87 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 13 446,21 | 13 446,21 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 268 924,08 | 268 924,08 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 255 477,87 | 255 477,87 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 13 446,21 | 13 446,21 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**5.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.03. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)» Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г. о.Фрязино, Благоустройство сквера по адресу: г. Фрязино, ул. Институтская, 10А |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 60 900,00 |  | Итого | 60 900,00 | 60 900,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 55 053,60 | 55 053,60 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 5 846,40 | 5 846,40 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 60 900,00 | 60 900,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 55 053,60 | 55 053,60 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 5 846,40 | 5 846,40 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**5.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. «Благоустройство лесопарковых зон» Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Фрязинский лесопарк по адресу: Московская область, городской округ Фрязино, Московское учебно-опытное лесничество, Гребневское участковое лесничество (Щелковский ЛХУ) |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 395 297,35 |  | Итого | 395 297,  35 | 395 297,35 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 371 505,  26 | 371 505,26 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 23 792,  09 | 23 792,09 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 395 297,  35 | 395 297,35 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 371 505,  26 | 371 505,26 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 23 792,  09 | 23 792,09 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**5.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.04. «Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения**

**в рамках реализации проекта «Светлый город» Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.). | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Институтская, д.6а, 8 – ул. Гольца | ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 289,57 |  | Итого | 289,57 |  | 289,57 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 289,57 |  | 289,57 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, проспект Мира, д. 18А, 20, 20А | ед. | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 161, 14 |  | Итого | 161,14 | 161,14 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 48,34 | 48,34 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 112,80 | 112,80 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Озерная | ед. | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 932,20 |  | Итого | 932,20 | 932,20 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 279,66 | 279,66 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 652,54 | 652,54 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 1382,91 | 1093,34 | 289,57 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 328,0 | 328,0 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1054,91 | 765,34 | 289,57 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**5.7. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено Мероприятием И4.05. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.)) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2 | ед. | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 1 678,77 |  | Итого | 1 678,77 |  |  | 1 678,77 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 678,77 |  |  | 1 678,77 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 1 678,77 |  |  | 1 678,77 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 678,77 |  |  | 1 678,77 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**6. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

**6.1. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |  |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | *Основное мероприятие*  *И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»* | 2023 -2027 | Итого | 68 983,27 | 0 | 0 | 21 225,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 971,10 | 24 787,10 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 68 983,27 | 0 | 0 | 21 225,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 971,10 | 24 787,10 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| 1.1. | *Мероприятие И4.01*  *Ремонт дворовых территорий* | 2023 -2027 | Итого | 68 983,27 | 0 | 0 | 21 225,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 971,10 | 24 787,10 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 68 983,27 | 0 | 0 | 21 225,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 971,10 | 24 787,10 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |  |
|  | *Результат 1*  *Выполнен ремонт дворовых территорий, ед.* |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 квартал | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 5 |
| 2. | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды** | 2023 -2027 | Итого | 36 617,11 | 28 579,76 | 8 037,35 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино,  Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 27 150,75 | 27 150,75 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 9 466,36 | 1 429,01 | 8 037,35 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| 2.1. | **Мероприятие F2.01.**  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023 -2027 | Итого | 36 617,11 | 28 579,76 | 8 037,35 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 27 150,75 | 27 150,75 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 9 466,36 | 1 429,01 | 8 037,35 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| *Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.* | 2023 -2027 |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 1 квартал | | | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | 0 | 0 |  |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3. | *Основное мероприятие 01.*  *Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области* | 2023 -2027 | Итого | 1 985 280,72 | 291 306,28 | 382 520, 91 | 500 752,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 411 458,59 | 399 242,89 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство», Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино», МБУ ДО «Спортивная школа «Олимп» г.о.Фрязино Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 060,45 | 7 697,79 | 1 616,26 | 1 868,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 438,00 | 1 440,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 2 965,31 | 2 965,31 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 968 254,96 | 280 643,18 | 380 904,65 | 498 883,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 410 020,59 | 397 802,89 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| 3.1. | **Мероприятие 01.01.**  Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023 -2027 | Итого | 3 121,38 | 3 121,38 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 2 965,31 | 2 965,31 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 156,07 | 156,07 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| *Результат 1*  *Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 0 | | | | | | 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев |  |
| 2273,41 | 2273,41 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | **Мероприятие 01.02.**  Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023 -2027 | Итого | 14 292,81 | 6 780,91 | 7 511,90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 441,79 | 6 441,79 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 7 851,02 | 339,12 | 7 511,90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| *Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025  год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
|  |
| 18 | 13 | 5 | Итого  2025  год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| 0 | | | | | 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| 3.3. | **Мероприятие 01.03.**  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023 -2027 | Итого | 6 898,00 | 1 256,00 | 1 328,00 | 1 436,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 438,00 | 1 440,00 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 898,00 | 1 256,00 | 1 328,00 | 1 436,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 438,00 | 1 440,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  *В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |
| 1 | | | | | | | 1 квартал | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | 12 месяцев |  |
| 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4 | *Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок* | 2023-2027 | Итого | 797,20 | 0 | 318,88 | 478,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 720,66 | 0 | 288,26 | 432,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 76,54 | 0 | 30,62 | 45,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
|  | Результат 1.  *Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 квартал | | | | | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев |  |
| 50,41 | 0 | 17,41 | 33,00 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 33,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| 3.5 | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023 -2027 | Итого | 1 071 378,43 | 8 004,14 | 266 588,47 | 273 133,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 268 996,66 | 254 655,96 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 071 378,43 | 8 004,14 | 266 588,47 | 273 133,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 268 996,66 | 254 655,96 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  *Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 1187,43 | 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев |  |
| 4 779,43 | 1 197,39 | 1 197,39 | 1187,43 | | | | | | | 1187,43 | | | | | | | | | | | | 1187,43 | | | | | | | | | | 1187,43 | 1 197,39 | 1 197,39 |  |
| 3.6 | **Мероприятие 01.16.**  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023 -2027 | Итого | 274 849,21 | 185 600,95 | 13 566,96 | 46 681,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 500,00 | 14 500,00 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство», Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино», МБУ ДО «Спортивная школа «Олимп» г.о.Фрязино Московской области |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 274 849,21 | 185 600,95 | 13 566,96 | 46 681,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 500,00 | 14 500,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  *Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 20950,49 | 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | | |  |
| 104 752,45 | 20950,49 | 20950,49 | 20950,49 | | | | | | | 20950,49 | | | | | | | | | | 20950,49 | | | | | | | | 20950,49 | | | | | 20950,49 | 20950,49 |  |
| 3.7 | **Мероприятие 01.17.**  Благоустройство дворовых территорий | 2023 -2027 | Итого | 67 271,79 | 0 | 0 | 22 423,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 423,93 | 22 423,93 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 67 271,79 | 0 | 0 | 22 423,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 423,93 | 22 423,93 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  *Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
|  |
| 5 | 0 | 0 | Итого  2025  год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| 5 | 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | | |
| 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 5 | | | | |
| 3.8 | **Мероприятие 01.18**  Содержание парков культуры и отдыха |  | Итого | 117 096,15 | 0 | 9 423,85 | 47 672,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | МУ "ЦКиД "Факел" г. Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 117 096,15 | 0 | 9 423,85 | 47 672,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  *Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |
| 212,36 | 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | 12 месяцев |  |  |  |  |
| 1 061,8 | 212,36 | 212,36 | 212,36 | | | | | | | | | 212,36 | | | | | | | | | | | 212,36 | | | | | | | | | 212,36 | 212,36 | 212,36 |  |  |
| 3.9 | **Мероприятие 01.19.**  Содержание внутриквартальных проездов | 2023 -2027 | Итого | 32 467,30 | 32 467,30 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 32 467,30 | 32 467,30 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  *Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | |  |
| 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | |
| 188 525,74 | 188 525,74 | 0 | 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| 3.10 | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023 -2027 | Итого | 41 260,88 | 33 127,60 | 8 133, 28 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 41 260,88 | 33 127,60 | 8 133, 28 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| *Замена детских игровых площадок, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 0 | | 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | |  |
| 11 | 6 | 5 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |  |
| 3.11 | **Мероприятие 01.21.**  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023 -2027 | Итого | 103 813,00 | 19 500,00 | 21 313,00 | 21 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 000,00 | 21 000,00 | Администрация городского округа Фрязино,  Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 103 813,00 | 19 500,00 | 21 313,00 | 21 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 000,00 | 21 000,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| *Количество светильников, ед.* |  |  | Всего | 2023  год | 2024 год | Итого  2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | |  |
| 13 904 | 2 728 | 2 728 | 2816 | | 840 | | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | 2100 | | | | | | | | 2816 | | | | 2816 | 2816 |  |
| 3.12 | **Мероприятие 01.22.**  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023 -2027 | Итого | 42 364,73 | 1 448,00 | 4 046,73 | 36 870,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 42 364,73 | 1 448,00 | 4 046,73 | 36 870,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| *Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | |  |
| 1 494 | 83 | 511 | 900 | | 0 | | | | | | | 360 | | | | | | | | | | 720 | | | | | | | | 900 | | | | 0 | 0 |  |
| 3.13 | **Мероприятие 01.23.**  Установка шкафов управления наружным освещением | 2023 -2027 | Итого | 1 815,46 | 0 | 1 815,46 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 815,46 | 0 | 1 815,46 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  *Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | |  |
| 5 | 0 | 5 | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |  |
| 3.14 | Мероприятие 01.29  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2023 -2027 | Итого | 35 315,50 | 0 | 35 315,50 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 35 315,50 | 0 | 35 315,50 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| *Результат 1*  *Модернизированы дворовые территории, ед.* |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | |  |
| 4 | 0 | 4 | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |  |  |
| 3.15 | **Мероприятие 01.30**  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2023-2027 | Итого | 13 158, 88 | 0 | 13 158, 88 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 13 158, 88 | 0 | 13 158, 88 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| *Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |  |
| 3.16 | Мероприятие 01.32.  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий  (картами свыше 25 кв. м) | 2023 -2027 | Итого | 32 905,00 | 0 | 0 | 10 541,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 963,00 | 11 401,00 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 32 905,00 | 0 | 0 | 10 541,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 963,00 | 11 401,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  *Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м.* |  |  | Всего:  6265,28 | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| 0 | 0 | 6265,28 | | 6265,28 | | | | | | | 6265,28 | | | | | | | | | | 6265,28 | | | | | | | | 6265,28 | | | | 6265,28 | 6265,28 |
| 3.17. | Мероприятие 01.33.  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | 2023 -2027 | Итого | 10 553,00 | 0 | 0 | 3 381,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 516,00 | 3 656,00 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 10 553,00 | 0 | 0 | 3 381,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 516,00 | 3 656,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  *Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед.* |  |  | Всего: | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
| 4 | 1 квартал | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 3 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 3 | | 0 | 0 |
| 3.18. | Мероприятие 01.35.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2023 -2027 | Итого | 64 401,66 | 0 | 0 | 19 380,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 069,00 | 22 952,00 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 64 401,66 | 0 | 0 | 19 380,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 069,00 | 22 952,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
|  | Результат 1.  *Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед.* |  |  | Всего: | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |
| 1 квартал | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 4 | | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | Мероприятие 01.34  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение,  видеонаблюдение) | 2023-2027 | Итого | 1 839,34 | 0 | 0 | 1 839,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 839,34 | 0 | 0 | 1 839,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Результат 1.  *Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.* | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
|  | Всего: | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |
| 4 | | | 1 квартал | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12  месяцев |
| 4 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 4 |
| 0 | 0 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
|  | Результат 2.  *Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.* |  |  | Всего: | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 3 | | | | 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12  месяцев | | | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 3 | | |
|  | *Результат 3.*  *Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед.* |  |  | Всего: | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | | | | 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12  месяцев | | | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 2 | | |
| 3.19 | Мероприятие 01.39.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2023 -2027 | Итого | 45 766,17 | 0 | 0 | 14 661,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 247,49 | 15 857,39 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 45 766,17 | 0 | 0 | 14 661,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 247,49 | 15 857,39 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
|  | Результат 1.  Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |
| 1 | 1 | | | | | | 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
|  | Результат 2.  Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | 12 месяцев | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 |
| 3.20 | Мероприятие 01.40.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2023 -2027 | Итого | 3 914,83 | 0 | 0 | 1 253,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 304,51 | 1 356,61 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 3 914,83 | 0 | 0 | 1 253,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 304,51 | 1 356,61 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
|  | Результат 1.  Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | 0 | 0 |
|  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
|  | Результат 2.  Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
|  | Результат 3.  Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
|  | Результат 4.  Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 1 квартал | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | 0 | 0 |
|  | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 |
| 3. | Основное мероприятие 03.  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023 -2027 | Итого | 18 425,34 | 11 585,34 | 4 176,00 | 2 664,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Управляющие компании |  |
| Средства бюджета Московской области | 11 006,07 | 11 006,07 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 7 419,27 | 579,27 | 4 176,00 | 2 664,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023 -2027 | Итого | 15 761,34 | 11 585,34 | 4 176,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Управляющие компании |  |
| Средства бюджета Московской области | 11 006,07 | 11 006,07 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
|  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 755,27 | 579,27 | 4 176,00 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед | 2023 -2027 |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год |  |
|  |  |  | | | | 1 квартал | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | |  |  |  |
| 35 | 23 | 12 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 03.04.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023 -2027 | Итого | 2 664,00 | 0 | 0 | 2 664,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Управляющие компании |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 2 664,00 | 0 | 0 | 2 664,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники  Управляющие организации | 0 | 0 | 0 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. | 2023 -2027 |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025  год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026  год | 2027  год | Администрация городского округа Фрязино, Управляющие компании |  |
| 12 | 0 | 0 | 12 | | | | 1 квартал | | | | | | | | | | 1 полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | 0 | 0 |
|  | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 12 | |
| Итого по подпрограмме II | | | Итого | 2 109 306,44 | 331 471,38 | 394 734,26 | 524 641,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 434 429,69 | 424 029,99 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 25 066,52 | 18 703,86 | 1 616,26 | 1 868,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 438,00 | 1 440,00 |  |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 30 116,06 | 30 116,06 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0+ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 2 054 123,86 | 282 651,46 | 393 118,00 | 522 772,72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 432 991,69 | 422 589,99 |  |
| Внебюджетные ис-точники | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |  |

**6.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий» Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее)2 | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г. о. Фрязино, г. Фрязино, проспект Мира, д.22 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 8 037,35 |  | Итого | 8 037,35 | 0 | 8 037,35 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 8 037,35 | 0 | 8 037,35 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | 8 037,35 |  | 8 037,35 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 8 037,35 |  | 8 037,35 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**6.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено Мероприятием И4.01. «Ремонт дворовых территорий» Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г. о. Фрязино, г. Фрязино ул. Полевая д.10, 12, 14, 16 |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 245,014 |  |  | 4 245,014 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 245,014 |  |  | 4 245,014 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | г. о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Нахимова д.27, 29, 33, 35 |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 245,014 |  |  | 4 245,014 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 245,014 |  |  | 4 245,014 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | г. о. Фрязино, г. Фрязино ул. Московская д.2, 3, 4, ул. Институтская д.6а, 8 |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 245,014 |  |  | 4 245,014 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 245,014 |  |  | 4 245,014 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 4. | г. о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Вокзальная д.33, ул. Ленина д.24, 26 |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 245,014 |  |  | 4 245,014 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 245,014 |  |  | 4 245,014 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 5. | г. о. Фрязино г. Фрязино, ул..Вокзальная д.29, 31 |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 245,014 |  |  | 4 245,014 |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 245,014 |  |  | 4 245,014 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 21 225,07 | 0 |  | 21 225,07 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 21 225,07 | 0 | 0 | 21 225,07 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. «Мероприятие в рамках ГП МО - «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Пешеходная коммуникация, г.о. Фрязино, г. Фрязино от дома по адресу ул. Ленина д.13 до МДОУ №2 "Колокольчик" (55.958112, 38.044452; 55.957861, 38.044797) |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 200,00 | 200,00 | Итого | 252,02 | 0 | 252,02 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 252,02 | 0 | 252,02 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Пешеходная коммуникация, г.о. Фрязино, г. Фрязино Тропа вдоль платформы Фрязино-пассажирская (55.963316, 38.045195; 55.964935, 38.040968) |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 3 661,90 | 3 661,90 | Итого | 3 541,85 | 0 | 3 541,85 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 3 541,85 | 0 | 3 541,85 | 0 | 0 |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Пешеходная коммуникация, г. о. Фрязино, г. Фрязино от детского сада №10 (пр. Мира 22а) к Лицею (пр. Мира 18Б) (55.953910, 38.061422; 55.952831, 38.060307) |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 1 300,00 | 1 300,00 | Итого | 1 638,17 | 0 | 1 638,17 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 638,17 | 0 | 1 638,17 | 0 | 0 |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Пешеходная коммуникация, г. о. Фрязино, г. Фрязино вдоль Лицея (пр. Мира 18Б) 55.952767, 38.060287; 55.953358, 38.059021 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 700,00 | 700,00 | Итого | 882,09 | 0 | 882,09 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 882,09 | 0 | 882,09 | 0 | 0 |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Пешеходная коммуникация, г. о. Фрязино, г. Фрязино от дворовых территорий ул. Полевая д.23, 25, 25а и  пр. Павла Блинова д.2, 4 к Школе №1, корпус Б (ул. Барские пруды, 15)  Участок №1 (55.947673, 38.067191; 55.947352, 38.069435) |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 1 650,00 | 1 650,00 | Итого | 1 197,77 | 0 | 1 197,77 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 197,77 | 0 | 1 197,77 | 0 | 0 |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Всего: | 7 511,90 | 0 | 7 511,90 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 7 511,90 | 0 | 7 511,90 | 0 | 0 |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 01.17. «Благоустройство дворовых территорий» Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее)2 | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г. о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Полевая д.10, 12, 14, 16 |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 484,786 | 0 | 0 | 4 484,786 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 484,786 | 0 | 0 | 4 484,786 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | г. о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Нахимова д.27, 29, 33, 35 |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 484,786 | 0 | 0 | 4 484,786 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 484,786 | 0 | 0 | 4 484,786 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | г. о. Фрязино г. Фрязино, ул. Московская д.2, 3, 4, ул. Институтская д.6а, 8 |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 484,786 | 0 | 0 | 4 484,786 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 484,786 | 0 | 0 | 4 484,786 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | г. о. Фрязино, г. Фрязино ул. Вокзальная д.33, ул. Ленина д.24, 26 |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 484,786 | 0 | 0 | 4 484,786 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 484,786 | 0 | 0 | 4 484,786 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | г. о. Фрязино г. Фрязино, ул..Вокзальная д.29, 31 |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 484,786 | 0 | 0 | 4 484,786 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 484,786 | 0 | 0 | 4 484,786 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 22 423,93 | 0 | 0 | 22 423,93 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 22 423,93 | 0 | 0 | 22 423,93 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 01.33. «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах» Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее)2 | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб. |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Пешеходная коммуникация, г.о. Фрязино, г. Фрязино, вдоль теннисного корта к Скверу на Институтской 10а(55.959927, 38.052203; 55.959240, 38.052246) |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 787,01 | 0 | Итого | 787,01 | 0 | 0 | 787,01 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 787,01 | 0 | 0 | 787,01 | 0 |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пешеходная коммуникация, г. о. Фрязино, г. Фрязино, тротуар вдоль МДОУ № 10 (55.954281, 38.061148; 55.954281, 38.061148; 55.953213, 38.062270) |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 762,27 | 0 | Итого | 762,27 | 0 | 0 | 762,27 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 762,27 | 0 | 0 | 762,27 | 0 |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пешеходная коммуникация, г. о. Фрязино, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР вдоль МКД № 4 (55.951886, 38.061814; 55.951886, 38.061814; 55.950761, 38.060479) |  | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 | 1 831,72 | 0 | Итого | 1 831,72 | 0 | 0 | 1 831,72 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 831,72 | 0 | 0 | 1 831,72 | 0 |
| Внебюджетные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 3 381,00 | 0 | 0 | 3 381,00 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 3 381,00 | 0 | 0 | 3 381,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.7. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях**

**Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г. о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Полевая д.15, ул.60  лет СССР д.9,11 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 12 673,86 | 0 | 12 673,86 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 12 673,86 | 0 | 12 673,86 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | г. о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Полевая д.27 а,б,в,г |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 8 610,64 | 0 | 8 610,64 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 8 610,64 | 0 | 8 610,64 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | г. о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Вокзальная д.21,21а,  23,25,27 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 4 511,08 |  | 4 511,08 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 4 511,08 | 0 | 4 511,08 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | г. о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Полевая д.23, 25, 25а |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 9 519,92 | 0 | 9 519,92 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 9 519,92 | 0 | 9 519,92 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  |  |  | Всего: | 35 315,50 | 0 | 35 315,50 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 35 315,50 | 0 | 35 315,50 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.8. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 01.34 «Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, проспект Мира, д. 20 | 200 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 |  |  | Итого | 459,835 | 0 | 459,835 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 459,835 | 0 | 459,835 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 1; проспект Мира, д. 8 | 200 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 |  |  | Итого | 459,835 | 0 | 459,835 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 459,835 | 0 | 459,835 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Советская, д. 3а | 100 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 |  |  | Итого | 459,835 | 0 | 459,835 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 459,835 | 0 | 459,835 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3 | 100 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 |  |  | Итого | 459,835 | 0 | 459,835 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 459,835 | 0 | 459,835 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 839,34 | 0 | 1 839,34 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 839,34 | 0 | 1 839,34 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.9. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено Мероприятием**

**01.35. «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)»Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, проспект Мира, д. 20 | 200 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 |  |  | Итого | 7 073,40 | 0 | 0 | 7 073,40 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 7 073,40 | 0 | 0 | 7 073,40 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 1; проспект Мира, д. 8 | 200 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 |  |  | Итого | 3 394,52 | 0 | 0 | 3 394,52 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 3 394,52 | 0 | 0 | 3 394,52 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | г.о. Фрязино г. Фрязино, ул. Советская, д. 3а | 100 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 |  |  | Итого | 5 376,04 | 0 | 0 | 5 376,04 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 5 376,04 | 0 | 0 | 5 376,04 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3 | 100 | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 |  |  | Итого | 3 536,70 | 0 | 0 | 3 536,70 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 3 536,70 | 0 | 0 | 3 536,70 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Всего | 19 380,66 | 0 | 0 | 19 380,66 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 19 380,66 | 0 | 0 | 19 380,66 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.10. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено мероприятием**

**Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г.о. Фрязино, г. Фрязино, проспект Мира д. 2,6 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,29 |  | Итого | 14 661,29 | 14 661,29 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 14 661,29 | 14 661,29 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Территория городского округа Фрязино |  | | 2026 год |  | 15 247,49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | 15 857,39 |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Всего | 14 661,29 | 14 661,29 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 14 661,29 | 14 661,29 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.11. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено мероприятием**

**Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г.о Фрязино, г. Фрязино проспект Мира д. 2,6 | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,71 | 0 | Итого | 1 253,71 | 1 253,71 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 253,71 | 1 253,71 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Территория городского округа Фрязино |  | | 2026 год |  | 1 304,51 |  |  | | | | | |
| 2027 год | 1 356,61 |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Всего | 1 253,71 | 1 253,71 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 253,71 | 1 253,71 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.12. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,**

**предназначенного для решения вопросов местного значения, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 01.09. «Устройство и модернизация контейнерных площадок» Подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_3  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
|  | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г.о Фрязино, г. Фрязино, ул. Октябрьская, д.6 | 33,0 кв.м. | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.06.2025 | 15.06.2025 | 478,32 | 0 | Итого | 478,32 | 0 | 478,32 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 432,40 | 0 | 432,40 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 45,9 | 0 | 45,9 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | г.о Фрязино, г. Фрязино, проспект Мира, д. 10 | 17,41 кв.м. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 318,88 | 0 | Итого | 318,88 | 318,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 288,26 | 288,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 30,62 | 30,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Всего | 478,32 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 432,4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 45,9 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |