ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия «Проверка устранения

нарушений, выявленных при проверке эффективности  расходования

бюджетных средств на капитальный ремонт МБОО Лицей в

2022-2023 годах»

В соответствии с пунктом 2.16 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Фрязино на 2025 год (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  20.12.2024 № 60 (в ред. от 22.08.2025), в период с 27 августа по 10 сентября 2025 года проведено контрольное мероприятие  «Проверка устранения нарушений, выявленных при проверке эффективности  расходования бюджетных средств на капитальный ремонт МБОО Лицей в 2022-2023 годах» (далее — контрольное мероприятие).

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от  25.08.2025  №  32.

В результате контрольного мероприятия установлено:

Администрацией городского округа Фрязино (далее — Администрация) заключен муниципальный контракт от 24.02.2022 № 0148200005421001063 на разработку проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МОУ Лицей г. Фрязино Московской области, Московская область, г. Фрязино, ул. Мира проспект, д. 18-Б с ООО «ПромТех - Сибирь» на сумму 210 000 782,00 руб. (далее — Контракт).

В соответствии с постановлением Администрации от 21.04.2023  № 367 заключено Дополнительное соглашение от 23.04.2023 к Контракту по установлению цены Контракта в размере 400 569 701,57 рублей, в том числе:

- на 2022 год - 304 483 067,50 руб. ;

- на 2023 год - 96 086 634,07 руб.

В  2023 году подрядчиком представлены Акты выполненных работ на общую сумму 337 876 044,51 руб. Ранее часть работ была включена в Акты выполненных работ, оплаченные в 2022 году на общую сумму 199 805 943,63 руб. Таким образом, сумма к оплате в 2023 году  составила 138 070 100,88 руб.

Оплата по Актам выполненных работ произведена Администрацией с учетом выплаченного в 2022 году подрядчику аванса составила 66 111 445,67 руб.

Сумма к оплате была уменьшена на  5 790 408, 05 руб. в счет неустойки и штрафов, которые были выставлены подрядчику Администрацией - требования от 10.02.2023 № 152Исх-920,  № 152Исх-921, № 152Исх-922, № 152Исх-923, от 08.06.2023 № 152Исх-3784.

Кассовые расходы в 2023 году на оплату Актов выполненных работ составили 66 111 445,67 руб. Остаток не исполненных подрядчиком бюджетных обязательств по Контракту составил 29 975 188,4 руб.

В ходе проведения Контрольно-счетной палатой  в период с 13 сентября по 02 октября 2023 года контрольного мероприятия  «Проверка эффективности расходования бюджетных средств на капитальный ремонт МБОО Лицей в 2023 году» Контрольно-счетной палатой были установлены нарушения: приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов.  Завышение стоимости выполненных работ составило 1 728 928,0 руб.

Кроме того, были зафиксированы многочисленные нарушения и недостатки выполненных строительно-монтажных работ — выполнение работ ненадлежащего качества.

По результатам проведенной в 2023 году проверки, Контрольно-счетной палатой внесено Представление от 24.10.2023   №   01-13/24 в адрес Администрации с требованиями принять меры по устранению выявленных нарушений.

Во исполнение Представления Контрольно-счетной палаты  от 24.10.2023   № 01-13/24 Администрация:

-  10.11.2023 152Исх-7491 направила претензию ООО «Промышленные Технологии –Сибирь»  о возврате необоснованно полученных, в результате завышения стоимости выполненных работ, средств в сумме 1 728 928 рублей, а также требования об устранении недостатков и нарушений в рамках гарантийных обязательств по контракту;

- 09.10.2023 в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО «Промышленные Технологии –Сибирь» и внесла подрядчика в реестр  недобросовестных поставщиков.

В связи с не исполнением Претензии Администрация обратилась с исковыми заявлениями в Арбитражный суд Московской области  о взыскании 1 728 928 руб. задолженности, 60 457,74 руб. за пользование чужими деньгами, неустойки в сумме  4 852 645,47  руб.  и  обязании устранения недостатков.

ООО  «Промышленные Технологии –Сибирь» подано встречное исковое заявление к администрации городского округа Фрязино о взыскании 21 962 180, 38 руб., которое было принято к производству определением Арбитражного суда Московской области.

08.08.2024 Арбитражный суд Московской области  принял постановление приостановить производство по делу до завершения рассмотрения Арбитражным судом Тюменской области дела  А70-20092/2023,  а именно:

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 22.09.2023 к производству принято исковое заявление ООО «Комплект монтаж сервис» к ООО «Промышленные технологии — Сибирь» о взыскании задолженности по контракту № 23.06.ПТС от 04.06.2022 в размере 45 334 795,10 руб., пени в размере 10 482 857,35 руб., пени за неисполнение обязательств по исполнению контракта, начиная с  09.09.2023.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, определением суда от 22.09.2023 привлечена Администрация городского округа Фрязино, определением суда от 16.11.2023 — Контрольно-счетная палата городского округа Фрязино.

В ходе судебного разбирательства определением суда от 08.05.2024 была назначена строительно-техническая экспертиза выполненных ООО «Комплект монтаж сервис» работ. Проведение экспертизы было поручено ООО «Арбитраж-эксперт». 25.10.2024 от экспертной организации поступило заключение № 210 от 21.10.2024.

Как следует из материалов дела, между ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» (Заказчик) и ООО «Комплект монтаж сервис» (Подрядчик) был заключен контракт №23.06.ПТС от 04.06.2022, предметом которого являлось выполнение Подрядчиком работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «Здание МОУ Лицей г. Фрязино».

Контракт №23.06. ПТС от 04.06.2022 был заключен в рамках исполнения ООО «Промышленные технологии — Сибирь» обязательств по муниципальному контракту № 0148200005421001063 от 24.02.2022 «Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по капитальному ремонту здания МОУ Лицей г. Фрязино».

В соответствии с Контрактом №23.06. ПТС ООО «Комплект монтаж сервис» выполнено работ на общую сумму в размере 150 702 795,1 рублей, что подтверждается соответствующими подписанными актами о приемке выполненных работ (КС-2)

Однако, Заказчик не оплатил Подрядчику  часть выполненных работ на общую сумму 45 334 795, 10 руб., что и послужило основанием для обращения ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС» с исковым заявлением в суд.

Согласно Заключению судебной экспертизы № 210 от 21.10.2024:

1. Стоимость фактически выполненных ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС»

строительно-монтажных (ремонтных) работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «Здание МОУ Лицей г. Фрязино» по контракту № 23.06.ПТС от 04.06.2022 года составляет 140 345 767.37 руб.

2.   Строительно-монтажные работы, выполненные ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС» по капитальному ремонту объекта на сумму 140 345 767.37 руб. частично имеют недостатки (частично не соответствуют условиям контракта № 23.06. ПТС от 04.06.2022 года, в том числе проекту и требованиям, предъявляемым к работам данного вида).

3. Стоимость фактически выполненных ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС»

строительно-монтажных (ремонтных) работ по капитальному ремонту объекта, соответствующих условиям контракта, составляет 105 050 259.25 руб.

4. Стоимость строительно-монтажных работ, необходимых для устранения недостатков по работам, выполненных Подрядчиком по контракту № 23.06.ПТС от 04.06.2022 с устранимыми недостатками на сумму 4 048 457,21 руб. составляет 5 748 315,94 руб.

Также, согласно заключению эксперта, ООО «Комплект монтаж сервис» выполнило работы:

- на сумму 22 447 467,18 руб. с нарушениями условий контракта (не предусмотренные условиями контракта);

- на сумму 8 799 583,73 руб. с нарушениями условий контракта (с превышением контрактных объемов).

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 08.04.2025 иск  ООО «Комплект монтаж сервис» к ООО «Промышленные технологии — Сибирь» оставлен без удовлетворения.

ООО «Комплект монтаж сервис» направило апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Тюменской области в  Восьмой арбитражный апелляционный суд.

В ходе настоящей проверки Контрольно-счетная палата направила запрос (от 01.09.2025 № 01-21/242) директору ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» А. А. Феоктистову  с просьбой предоставить информацию о привлечении еще других субподрядных организаций (кроме ООО «Комплект монтаж сервис») для выполнения работ  по капитальному ремонту здания МОУ Лицей г. Фрязино в рамках исполнения ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» муниципального контракта № 0148200005421001063 от 24.02.2022, в том числе предоставить заключенные с ними договоры (контракты) и Акты выполненных работ.

Запрошенные документы ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» не предоставило.

Проведенный Контрольно-счетной палатой анализ  смет, Актов выполненных работ ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС», результатов судебной экспертизы  установил:

1. Стоимость работ, выполненных ООО «КОМПЛЕКТ МОНТАЖ СЕРВИС» с нарушениями условий контракта № 23.06.ПТС от 04.06.2022, согласно заключению экспертизы,  составляют  22 447 467,18 руб. и  8 799 583,73 руб.

Указанные работы не предусмотрены проектно-сметной документацией. Изменения  проектно-технических  решений не согласованы с заказчиком - ООО «Промышленные Технологии — Сибирь». В представленных материалах суда отсутствуют Дополнительные соглашения к контракту № 23.06. ПТС от 04.06.2022. При этом, объемы указанных работ подтверждены заказчиком, подписавшим Акты выполненных работ КС-2 — в лице директора по строительству ООО «Промышленные Технологии — Сибирь».

3. Часть строительно-монтажных работ на сумму 4 048 457,21 руб. выполнены ООО «Комплект монтаж сервис» с недостатками, которые являются устранимыми.   Наличие этих недостатков подтверждается и результатами проверки эффективности расходования бюджетных средств на капитальный ремонт МБОО Лицей в 2023 год, проведенной Контрольно-счетной палатой в период  с 13 сентября по 02 октября 2023 года.

Перечень дефектов выполненных работ, выявленных Контрольно-счетной палатой в ходе проверки 2023 года, значительно шире видов и объемов недостатков, отраженных судебными экспертами в своем заключении. Это может быть связано с тем, что строительно-монтажные работы на объекте выполнялись не только ООО «Комплект монтаж сервис», но и другими субподрядными организациями.

До настоящего времени данные недостатки не устранены, что подтверждается результатами визуального и инструментального исследования, проведенного Контрольно-счетной палатой городского округа Фрязино в период с 01.09.2025 по 10.09.2025 с участием представителей МКУ «Управление капитального строительства» г. Фрязино и Лицея г. Фрязино.

4. Анализ Актов выполненных работ ООО «Комплект монтаж сервис» по контракту № 23.06. ПТС от 04.06.2022, Актов выполненных работ ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» по муниципальному контракту № 0148200005421001063 от 24.02.2022, результатов судебной экспертизы и результатов визуального и инструментального исследования фактически выполненных работ, полученных Контрольно-счетной палатой в ходе проведенных проверок в сентябре 2023 года и в период с 1 по 10 сентября 2025 года, установил:

1) Акты выполненных работ (КС-2) ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» по муниципальному контракту № 0148200005421001063 от 24.02.2022 формировались путем использования программного комплекса «Строительный эксперт» и по своей структуре  отличаются от Актов выполненных работ ООО «Комплект монтаж сервис» по контракту № 23.06. ПТС от 04.06.2022, в связи с чем сопоставить локацию, виды, объемы и стоимость выполненных работ по большинству позиций крайне затруднительно, а иногда вовсе не представляется возможным.

2)  Акты выполненных работ ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» по муниципальному контракту № 0148200005421001063 от 24.02.2022 содержат сводные данные о выполненных работах на объекте всеми привлеченными субподрядными организациями, включая ООО «Комплект монтаж сервис», в связи с чем по отдельным позициям объемы выполненных работ по Актам  ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» по муниципальному контракту № 0148200005421001063 от 24.02.2022 значительно превышают объемы по Актам выполненных работ ООО «Комплект монтаж сервис» по контракту № 23.06. ПТС от 04.06.2022.

3) Проверка данных по невыполненным работам ООО «Комплект монтаж сервис», представленным экспертом на сумму 10 357 027,77 руб., проведенная Контрольно-счетной палатой в пределах допустимых возможностей, подтвердила выводы судебной строительной экспертизы.

4) Проверка Контрольно-счетной палатой данных по выполненным работам ООО «Комплект монтаж сервис» с нарушениями условий контракта № 23.06. ПТС от 04.06.2022 установила многочисленные несоответствия с данными, содержащимися в заключении судебной строительной экспертизы, что приводит к выводу, что судебная экспертиза была проведена не в полном объеме.

Восьмой арбитражный апелляционный суд, руководствуясь заключением Контрольно-счетной палаты и Администрации городского округа Фрязино, ходатайством ООО «Комплект монтаж сервис» на своем заседании 17.09.2025 назначил повторную судебную строительную экспертизу.

Проведенная проверка установила, что Администрация принимает необходимые меры для устранения нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в результате проверки 2023 года.

Председатель Контрольно-счетной палаты

городского круга Фрязино                                                                Л.А. Панченко