# « УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                         «СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Министра образования и науки                                                                                                       Заместитель Министра финансов

Российской Федерации                                                                                                                                             Российской Федерации

________________ (_______________)                                                                                                                     ____________ (__________________)

«_____»____________________ 2007 г.                                                                                                                     «_____»__________________ 2007 г.

## Перечень

мероприятий  по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда

Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых  из средств  федерального бюджета на 2007 год

в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2003 – 2007 годы.

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Предельные объемы финансирования за счет средств субвенции федерального бюджета в 2007 г. | Наименование работ | Справочно: распределе-ние финан-сирования по видам работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры, в том числе: |
| 1. | Ремонт, реконструкция, строительство и оснащение оборудованием, материалами и автотехникой объектов инженерной инфраструктуры. | 44 545,0 | 1.1. Ремонт электроосвещения внутриквартальных территорий и улиц города. | 5 000,0 | 3-й кв. 2007 г. |
|  |  |  | 1.2. Приобретение автотехники для МУП «ГЖУ». | 5 800,0 | 3-й кв. 2007 г. |
|  |  |  | 1.3. Строительство водозаборной скважины производительностью 160 куб.м /час. | 3 418,0 | 3,4-й кв. 2007 г. |
|  |  |  | 1.4. Строительство самотечного канализационного коллектора от центральной части города до микрорайона № 1. | 9 578,0 | 3,4-й кв. 2007 г |
|  |  |  | 1.5.Строительство водовода диаметром 300 мм, соединяющего центральную часть города и улицы Горького и Нахимова. | 5 266,0 | 3,4-й кв. 2007 г. |
|  |  |  | 1.6.Реконструкция тепловых сетей. | 7 485,0 | 2,3-й кв. 2007 г. |
|  |  |  | 1.7. Разработка проектно - сметной документации для реконструкции котельной № 13. | 3 670,0 | 4-й кв. 2007 г |
|  |  |  | 1.8. Приобретение автотехники для МУП «Электросеть». | 2 228,0 | 3-й кв. 2007 г |
|  |  |  | 1.9. Приобретение автотехники для МУП ПО «Городское хозяйство». | 1 200,0 | 3- кв. 2007 г. |
|  |  |  | 1.10. Приобретение автотехники для МУП «Водоканал». | 900,0 | 3- кв. 2007 г. |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 44 545,0 |  |  |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке социальной инфраструктуры, в том числе: |
| 2. | Проектирование, ремонт, реконструкция, строительство и оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры | 22 977,7 | 2.1. Разработка проектно-сметной документации и установка пожарной сигнализации хирургического корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца». | 4 400,0 | 3,4-й кв. 2007 г |
|  |  |  | 2.2. Разработка проектно-сметной документации и установка пожарной сигнализации МУЗ «Стоматологическая поликлиника». | 615,0 | 3,4-й кв. 2007 г |
|  |  |  | 2.3. Разработка проектно-сметной документации и установка пожарной сигнализации помещений детской библиотеки. | 135,0 | 4-й кв. 2007 г. |
|  |  |  | 2.4. Приобретение оборудования для муниципального архивохранилища. | 365,0 | 3-й кв. 2007 г. |
|  |  |  | 2.5. Приобретение оборудования и монтаж видеоустройств для создания безопасных зон наблюдения городских объектов по адресу: пр-т Мира, ул. Вокзальная – железнодорожный переезд, ул. Спортивный проезд. | 3 300,0 | 4-й кв. 2007 г. |
|  |  |  | 2.6. Приобретение оборудования для МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца». | 5 312,7 | 4-й кв. 2007 г. |
|  |  |  | 2.7. Приобретение оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника». | 950,0 | 4-й кв. 2007 г. |
|  |  |  | 2.8. Разработка проектно-сметной документации для реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца». | 7 900,0 | 4-й кв. 2007 г. |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 22 977,7 |  |  |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке инновационной инфраструктуры, в том числе: |
| 3. | Развитие муниципального инновационно - технологического инкубатора. | 4 437,0 | 3.1. Ремонт и реконструкция городских помещений инновационно -технологического инкубатора, приобретение оборудования и установка сигнализации «Тревожная кнопка»: 3.1.1. Приобретение оборудования и программного обеспечения для инновационно-технологического инкубатора; 3.1.2. Ремонт помещений и благоустройство территории по адресу: Спортивный проезд, д.5 3.1.3. Реконструкция помещений по адресу:60 лет СССР, д.3; 3.1.4. Установка сигнализации «Тревожная кнопка». | 4 437,0 928,0 600,0 2 850,0 59,0 | 4-й кв. 2007 г. |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 4 437,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ | 71 959,7 |  |  |  |

Глава города                                                                                            В.В. Ухалкин