# FR_герб_ч-б-обозн_цв1АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от** 27.09.2022 **№** 665

1. О внесении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино   
   от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 -2024 годы»
2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021   
   № 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 17.12.2021 № 129/29 «О бюджете городского округа Фрязино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учётом изменений по сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Фрязино на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов на 22.07.2022, Уставом городского округа Фрязино Московской области,
3. **п о с т а н о в л я ю:**
4. 1. Внести изменения в постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы» (далее - Программа), изложив Программу в новой редакции (прилагается).
5. 2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Фрязино от 30.06.2022 № 454 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 664 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы».
6. 3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.
7. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
   на заместителя главы администрации Медведева Д.А.
8. И.о. Главы городского округа Фрязино Н.В. Бощеван

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 27.09.2022 № 665

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2020 - 2024 годы**

**(новая редакция)**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Фрязино Д.А. Медведев | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино (далее - Администрация городского округа Фрязино) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории городского округа Фрязино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»  Подпрограмма II «Благоустройство территорий»  Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»  Подпрограмма V «Обеспечивающая программа» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 726955,46 | 19773,72 | 82950,40 | 185015,51 | 432380,19 | 6835,64 |
| Средства федерального бюджета | 291648,26 | 0 | 61675,12 | 82023,64 | 147949,50 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 755229,16 | 97218,08 | 157982,36 | 206959,41 | 185000,05 | 108069,26 |
| Внебюджетные средства | 13425,19 | 0 | 4017,19 | 0 | 4704,00 | 4704,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 178728,07 | 116991,80 | 306625,07 | 473998,56 | 770033,74 | 119608,90 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями [Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901876063)» является решение вопросов направленных на повышение уровня благоустройства территорий, создание современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территорий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение эстетического состояния территорий.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта «Формирование современной комфортной городской среды», нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий муниципальных образований.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории городского округа Фрязино Московской области, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенных в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы благоустройства.

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. В качестве базовых параметров для формирования прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы в сфере благоустройства.

Развитие сферы благоустройства - по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных муниципальной программой, не будут решены в установленные сроки задачи в данной сфере.

В состав программы «Формирование современной комфортной городской среды» входят четыре подпрограммы:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда» - которая включает в себя проведение мероприятий по обустройству общественных и дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области с целью создания комфортной среды проживания граждан;

Подпрограмма II «Благоустройство территорий» - которая включает в себя проведение мероприятий по содержанию территории городского округа Фрязино Московской области и повышению эффективности использования;

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» - которая включает в себя проведение мероприятий по приведению жилищного фонда городского округа Фрязино Московской области в состояние, обеспечивающее комфортное проживание жителей в многоквартирных домах;

Подпрограмма V «Обеспечивающая программа».

Показатели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»:

- Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки, единиц;

- Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, единиц;

- Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, единиц;

- Количество установленных детских игровых площадок, единиц;

- Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %;

- Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единиц;

- Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц;

- Количество объектов архитектурно - художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц;

- Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха, %;

- Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, %;

- Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха, единиц;

- Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области, единиц;

- Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, квадратный метр;

- Количество отремонтированных подъездов в МКД, единиц;

- Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы, единиц.

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере благоустройства по двум сценариям - инерционному и программно - целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач на перспективу до 2025 года программно - целевого сценария, что позволит достичь планируемых целевых значений показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам.

Вместе с тем использование программно - целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

- риск исполнителя муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий муниципальной программы;

- организационные риски, которые связаны с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска, например, не обеспечение необходимого взаимодействия участников решения программных задач. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

- риск срыва сроков выполнения мероприятий программы по причине невыполнения мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета городского округа Фрязино Московской области, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения.

Настоящая программа разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытие тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройство и озеленение зон отдыха, с учетом проведенной на территории городского округа Фрязино Московской области оценки потребностей и спроса населения в реализации комплексных проектов благоустройства, а также благоустройство и освещение общественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей.

Без благоустройства дворов, благоустройство городского округа Фрязино Московской области не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству.

Внешний облик городского округа Фрязино Московской области, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности общественных и дворовых территорий.

Территория городского округа Фрязино Московской области включает в себя объекты открытого доступа населения - общественные территории, предназначенные для отдыха граждан, проведения общегородских мероприятий. Важным элементом общественных территорий городского округа Фрязино Московской области являются мемориальные комплексы, памятники и фонтан.

На данный момент необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для улучшения облика объектов, их эксплуатационно - технического и эстетического состояния.

Территория городского округа Фрязино Московской области на 01.01.2020 год включает 96 дворовых территорий, в период с 2015 года по 2017 год (включительно) благоустроено 32 территории, в 2018 году благоустроенно 10 территорий, в 2019 году благоустроенно 11 дворовых территорий, отвечающих требованиям закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». Строительство и доукомплектования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области, позволит обеспечить его население игровыми и спортивными комплексами и элементами, а также малыми архитектурными формами в необходимом количестве.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

В целях предупреждения загрязненности территорий городского округа Фрязино Московской области возникает необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники.

Одной из проблем требующих скорейшего решения является систематизированное временное складирование жителями твёрдых бытовых отходов (ТБО, бытовой мусор), строительство и соответствующее оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на дворовых территориях позволит снизить уровень захламленности территорий городского округа Фрязино Московской области.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам общего пользования городского округа Фрязино Московской области сформирует благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполнит рекреационные и санитарно - защитные функции. Это является составной частью природного богатства городского округа Фрязино Московской области и важным условием его инвестиционной привлекательности.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно - целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа Фрязино Московской области невозможно добиться каких - либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округе Фрязино Московской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городском округе Фрязино Московской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно - коммунального хозяйства Московской области.

**Приоритеты политики благоустройства,**

**формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Стратегией социально - экономического развития городского округа Фрязино Московской области, определены приоритетные направления муниципальной политики.

Основными приоритетами политики городского округа Фрязино Московской области в сфере благоустройства являются:

1. Повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территорий городского округа Фрязино Московской области;

2. Улучшение имиджевых характеристик городского округа Фрязино Московской области;

3. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа Фрязино Московской области;

4. Улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино Московской области.

Данные приоритеты стали основой определения цели и задач муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории городского округа Фрязино Московской области.

Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения следующих задач:

приведение в нормативное состояние в соответствии с нормативными требованиями общественных территорий;

приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями дворовых территорий;

повышение комфортности проживания населения;

обеспечение условий для отдыха и спорта;

обеспечение комплексного благоустройство дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области;

увеличение благоустроенных территорий.

Задачи муниципальной программы направлены на повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории, улучшение имиджевых характеристик, создание благоприятных условий для проживания населения, улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино Московской области.

**Особенности формирования муниципальной программы**

Адресный перечень дворов комплексного благоустройства на территории городского округа Фрязино Московской области по итогам голосования на портале

**«ДОБРОДЕЛ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта)** | **Год реализации** |
| 1. | пр. Мира, д. 29, 31 | 2020 год |
| 2. | пр. Мира, д. 24/1, 24/2, 24/3 | 2020 год |
| 3. | ул. Ленина, д. 33 - ул. Попова д. 1 - ул. Горького, д. 2 | 2021 год |
| 4. | проезд Десантников д. 5, 7, 9, 11 | 2021 год |
| 5. | ул. Полевая, д. 10, 12, 14, 16 | 2021 год |
| 6. | пр. Мира, д. 5, 7 - ул. Центральная, д. 2а, 4а, 6а, 8а - ул. Советская, д. 1а | 2021 год |
| 7. | пр. Мира, д. 13 - ул. Школьная, д. 1а | 2021 год |
| 8. | пр. Мира, д. 19/1 | 2021 год |
| 9. | пр. Мира, д.18б | 2021 год |
| 10. | ул. Горького, д. 6, 8 | 2021 год |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта)** | **Год реализации** |
| 1. | ул. Горького, д. 5, 7 | 2022 -2023 годы |
| 2. | ул. Полевая, д. 23а | 2022 год |
| 3. | пр. Мира, д. 22 | 2022 -2023 годы |
| 4. | пр. Мира, д. 14, 16 | 2022 -2023 годы |
| 5. | ул. Ленина, д. 16, 18, ул. Комсомольская, д. 26, 28, Спортивный проезд, д. 5 | 2022 -2023 годы |
| 6. | пр. Мира, д. 1, 3, ул. Луговая, д. 27, 29 | 2022 -2023 годы |
| 7. | ул. Полевая, д. 29 | 2022 -2023 годы |
| 8. | ул. Полевая, д. 2, 4 | 2022 -2023 годы |
| 9. | ул. Полевая, д. 1, пр. Мира, д. 8, 10, 12 | 2022 -2023 годы |
| 10. | пр. мира, д. 15, 17, 19 | 2022 -2023 годы |

**Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:**

По адресному перечню дворов комплексного благоустройства будут проводиться работы по установке новых детских игровых площадок, спортивных площадок (озеленение, наружное освещение, информационный стенд, контейнерная площадка, лавочки (скамейки), урны).

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники).

Дизайн - проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области администрация городского округа Фрязино Московской области в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Перечень дворовых территорий, обустраиваемых в последующем году уточняется на 31.12 года предшествующего с учетом пожеланий жителей городского округа Фрязино Московской области и финансирования муниципальной программы.

**Адресный перечень благоустраиваемых общественных территорий на территории городского округа Фрязино на 2020 - 2024 годы по итогам голосования на портале «ДОБРОДЕЛ»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта)** | **Год реализации** |
| 1. | Аллея у фонтана 60 лет СССР | 2020 - 2023 годы |
| 2. | Площадь Победы | 2021 - 2024 годы |
| 3. | Бульвар ул. Институтская (липовая аллея) | 2021 - 2024 годы |
| 4. | Сквер, ул. Ленина | 2021 - 2024 годы |
| 5. | Сквер, ул. Полевая д. 8 | 2021 - 2024 годы |

**Адресный перечень общественных территорий для благоустройства на территории городского округа Фрязино по итогам голосования на портале «ДОБРОДЕЛ»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта)** | **Год реализации** |
| 1. | Благоустройство центральной части города Фрязино, в виде объединенных систем благоустроенных зон сквера Победы, пешеходных зон улиц Комсомольская, Ленина, Институтская, Дудкина городского округа Фрязино (1 очередь) | 2020 - 2023 годы |
| 2. | Благоустройство центральной части города Фрязино, в виде объединенных систем благоустроенных зон сквера Победы, пешеходных зон улиц Комсомольская, Ленина, Институтская, Дудкина городского округа Фрязино (2 очередь) | 2022 - 2023 годы |
| 3,. | Озеро «Большое» | 2022 год |

**Перечень видов работ, на которые может быть израсходована субсидия, включает:**

разработку проекта благоустройства;

выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);

разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий;

благоустройство конструкций велопарковок;

благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;

благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;

благоустройство систем наружного освещения;

благоустройство праздничного оформления;

благоустройство средств размещения информации;

благоустройство малых архитектурных форм;

благоустройство въездных групп, стел;

проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).

По Мероприятию 2.3, Мероприятию 2.6 и Мероприятию 2.7 на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего подраздела, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов, утвержденный настоящей Программой.

**Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:**

- инженерно - геодезические и инженерно - геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно - художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально - декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно - планировочной концепции;

- приобретение и установку программно - технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно - техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно - планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области).

Перечень общественных территорий, обустраиваемых в последующем году уточняется на 31.12 года предшествующего с учетом пожеланий жителей городского округа Фрязино Московской области и финансирования муниципальной программы.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству отсутствуют на территории городского округа Фрязино Московский области.

В соответствии с [п](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=MOB&n=255486&date=09.09.2019)риказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» (далее - Приказ   
№ 1042-ПР), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории городского округа Фрязино Московской области инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа Фрязино Московской области;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа Фрязино Московской области;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа Фрязино Московской области;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа Фрязино Московской области в судебном порядке.

Муниципальное образование имеет право исключить из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Также исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которые приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе Фрязино Московской области, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих отрядов. Реализация программы существенным образом повлияет на формирование современной комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области, будет стимулировать жителей к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа Фрязино Московской области и повысит качество жизни населения.

**Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы), формирует в подсистеме ГАСУ МО отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по формам, определенным Порядком:

оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

годовой отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Отчеты формируются по форме в соответствии с Порядком.

**Показатели реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | **Приоритетный,**  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие F2 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 01 |
| 1.3. | Количество установленных детских игровых площадок | **Приоритетный,**  обращение Губернатора Московской области | единиц | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 10 | Основное мероприятие 01 |
| 1.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | **Приоритетный,**  обращение Губернатора Московской области | единиц | 11 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | **Приоритетный,**  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.6. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях\* | **Приоритетный,**  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| 1.7. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 01 |
| 1.8. | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 1.9. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01 |
| 1.10. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | **Приоритетный,**  обращение Губернатора Московской области | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | Основное мероприятие F2  Основное мероприятие 01 |
| 1.11. | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| 1.12. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | **Приоритетный,**  обращение Губернатора Московской области | Кв. м. | - | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | Основное мероприятие 01 |
| 1.13. | Замена детских игровых площадок | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | Единиц | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | Основное мероприятие 01 |
| 1.14. | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | штук | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | Основное мероприятие 01 |
| 1.15. | Количество благоустроенных лесопарковых зон | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 01 |
| 1.16. | Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 01 |
| **2.** | **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | **Приоритетный,**  рейтинг-45 | баллов | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Основное мероприятие 01 |
| 2.2. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | штук | 0 | 0 | 0 | 1102 | 1102 | 1102 | Основное мероприятие 01 |
| 2.3. | Содержание территорий общего пользования | **Приоритетный,**  отраслевой показатель | единиц | 28 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | Основное мероприятие 01 |
| 2.4. | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | **Приоритетный,** отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| **3.** | **Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области**» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов в МКД | **Приоритетный,**  обращение Губернатора Московской области | единиц | 0  , | 7 | 30 | 5 | 51 | 51 | Основное мероприятие 1 |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | **Приоритетный,**  обращение Губернатора Московской области | единиц | 13 | 13 | 14 | 9 | 0 | 0 | Основное мероприятие 2 |
| **4.** | **Подпрограмма V «Обеспечивающая программа»** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Ежеквартальная |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Годовая |
| 1.3. | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются  на основании заявок, сформированных  по согласованию с жителями.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная |
| 1.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная |
| 1.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%,  где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании,  на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет  и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие  в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |  | Ежеквартальная |
| 1.6. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Годовая |
| 1.7. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству  систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая |
| 1.8. | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая |
| 1.9. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100,  где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | Квартальная |
| 1.10. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп% = Ко / Кп x 100%,  где:  Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;  Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. |  | Годовая |
| 1.11. | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Ед. | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |  | Квартальная |
| 1.12. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м. | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  | Годовая |
| 1.13. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) |  | Годовая |
| 1.14. | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций |  | Ежеквартальная |
| 1.15. | Количество благоустроенных лесопарковых зон | Ед. | Рассчитывается как сумма благоустроенных лесопарковых зон |  | Ежеквартальная |
| 1.16. | Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Ед. | Рассчитывается как сумма территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей |  | Ежеквартальная |
| **2.** | **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»** | | | | |
| 2.1. | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | баллов | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области |  | Ежеквартальная |
| 2.2. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | штук | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Годовая |
| 2.3. | Содержание территорий общего пользования | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Годовая |
| 2.4. | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) |  | Годовая |
| **3.** | **Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области**» | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | годовая |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | годовая |

**Перечень**

**приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**«Жильё и городская среда»**

(наименование приоритетного проекта)

**Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда**

(цель проекта)

**2020-2024**

(срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели реализации проекта\* | Единица измерения | Базовое значение (год, предшествующий началу реализации проекта) | Планируемое значение | |
| 1-й год реализации проекта | n-й год реализации проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ед. | 9 | 20 | 30 |
| 1.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | |
| № п/п | Подпрограмма | Основное мероприятие | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | |
| 1-й год реализации проекта | n-й год реализации проекта |
| 1. | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | **Основное мероприятие 01.**  Благоустройство общественных территорий муниципального образования Московской области | Всего, в том числе: | 123221,03 | 43557,63 |
| Средства бюджета Московской области | 80870,00 | 26704,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета города Фрязино | 42351,03 | 16853,63 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| **Федеральный проект F2.** «Формирование комфортной городской среды» | Всего, в том числе: | 139855,96 | 350000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 34476,37 | 143600,49 |
| Средства федерального бюджета | 82023,64 | 147949,50 |
| Средства бюджета города Фрязино | 23355,95 | 58450,01 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» | **Федеральный проект F2.** «Формирование комфортной городской среды» | Всего, в том числе: | 3521,05 | 19396,63 |
| Средства бюджета Московской области | 2933,03 | 16157,38 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета города Фрязино | 588,02 | 3239,25 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |

**Приложение 1**

к муниципальной программе

городского округа Фрязино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

**Паспорт подпрограммы I**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации городского округа Фрязино Д.А. Медведев | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино (далее - Администрация городского округа Фрязино) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории городского округа Фрязино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 676424,84 | 19349,60 | 79988,21 | 171276,43 | 403228,20 | 2582,40 |
| Средства федерального бюджета | 291648,26 | 0 | 61675,12 | 82023,64 | 147949,50 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 237573,71 | 3973,42 | 57150,80 | 80123,46 | 83614,63 | 12711,40 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1205646,81 | 23323,02 | 198814,13 | 333423,53 | 634792,33 | 15293,80 |

**Приложение 1.1.**

к подпрограмме «Комфортная городская среда»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2020 -2024 | Итого |  | 542465,18 | 1893,03 | 46918,45 | 193567,57 | 284792,33 | 15293,80 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 414191,66 | 0 | 15181,49 | 136800,06 | 259627,71 | 2582,40 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 128273,52 | 1893,03 | 31736,96 | 56767,51 | 25164,62 | 12711,40 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.04.** Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020 -2024 | Итого |  | 452,50 | 0 | 452,50 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 368,79 | 0 | 368,79 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 83,71 | 0 | 83,71 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие 01.05.**  Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Мероприятие 01.06.**  Устройство контейнерных площадок | 2020 -2024 | Итого |  | 3273,68 | 0 | 3273,68 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 1853,04 | 0 | 1853,04 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 1420,64 | 0 | 1420,64 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | **Мероприятие 01.10.**  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020 -2024 | Итого |  | 14777,11 | 1117,03 | 11745,18 | 1914,90 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 14777,11 | 1117,03 | 11745,18 | 1914,90 | 0 | 0 |
| 1.5. | **Мероприятие 01.12.**  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта **«**Светлый город**»** за счет средств местного бюджета | 2020 -2024 | Итого |  | 68,30 | 68,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 68,30 | 68,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | **Мероприятие 01.15.**  Благоустройство общественных территорий по замене модернизации ДИПов | 2020 -2024 | Итого |  | 707,70 | 707,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 707,70 | 707,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие 01.17.  Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2021-2024 | Итого |  | 13800,00 | 0 | 13800,00 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 13800,00 | 0 | 13800,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | **Мероприятие 01.21.**  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020 -2024 | Итого |  | 4181,50 | 0 | 4181,50 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 1985,22 | 0 | 1985,22 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 2196,28 | 0 | 2196,28 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | **Мероприятие 01.25.**  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2020 -2024 | Итого |  | 11065,59 | 0 | 11065,59 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино,  Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 9018,44 | 0 | 9018,44 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 2047,15 | 0 | 2047,15 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | **Мероприятие 01.27.**  Размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования | 2020 -2024 | Итого |  | 2400,00 | 0 | 2400,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 1956,00 | 0 | 1956,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 444,00 | 0 | 444,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | **Мероприятие 01.30.**  Устройство и капитальный ремонт, систем наружного освещения в рамках реализации проекта **«**Светлый город**»** | 2020 -2024 | Итого |  | 8608,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8608,00 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 2582,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582,40 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 6025,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025,60 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | **Мероприятие 01.35**.  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2020 -2024 | Итого |  | 6000,00 | 0 | 0 | 6000,00 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 6000,00 | 0 | 0 | 6000,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | **Мероприятие 01.37.**  Благоустройство лесопарковых зон | 2020 -2024 | Итого |  | 418000,00 | 0 | 0 | 144707,67 | 273292,33 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 380169,19 | 0 | 0 | 120541,48 | 259627,71 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 37830,81 | 0 | 0 | 24166,19 | 13664,62 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | **Мероприятие 1.38.**  Обустройство пляжей |  | Итого |  | 16745,00 | 0 | 0 | 16745,00 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 13948,58 | 0 | 0 | 13948,58 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 2796,42 | 0 | 0 | 2796,42 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | **Мероприятие 01.39.**  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020 -2024 | Итого |  | 7700,00 | 0 | 0 | 7700,00 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 2310,00 | 0 | 0 | 2310,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 5390,00 | 0 | 0 | 5390,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | **Мероприятие 01.42.**  Содержание и ремонт водных объектов  (прудов) и устройств | 2020 -2024 | Итого |  | 4500,00 | 0 | 0 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | Администрация городского округа Фрязино,  Муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 4500,00 | 0 | 0 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18. | **Мероприятие 01.43.**  Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов) | 2020 -2024 | Итого |  | 30185,80 | 0 | 0 | 15000,00 | 10000,00 | 5185,80 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 30185,80 | 0 | 0 | 15000,00 | 10000,00 | 5185,80 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Федеральный проект F2.** «Формирование комфортной городской среды» | 2020 -2024 | Итого |  | 663181,63 | 21429,99 | 151895,68 | 139855,96 | 350000,00 | 0 | Администрация городского округа Фрязино,  Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 262233,18 | 19349,60 | 64806,72 | 34476,37 | 143600,49 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 291648,26 | 0 | 61675,12 | 82023,64 | 147949,50 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 109300,19 | 2080,39 | 25413,84 | 23355,95 | 58450,01 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие F2.03.**  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020 -2024 | Итого |  | 469004,28 | 0 | 100900,00 | 131290,35 | 236813,93 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 97216,10 | 0 | 20558,38 | 27341,22 | 49316,50 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 291648,26 | 0 | 61675,12 | 82023,64 | 147949,50 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 80139,92 | 0 | 18666,50 | 21925,49 | 39547,93 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Мероприятие F2.07.**  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020 -2024 | Итого |  | 133569,87 | 11818,19 | 0 | 8565,61 | 113186,07 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 113119,14 | 11700,00 | 0 | 7135,15 | 94283,99 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 20450,73 | 118,19 | 0 | 1430,46 | 18902,08 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | **Мероприятие F2.08.**  Ремонт дворовых территорий | 2020 -2024 | Итого |  | 35499,07 | 9611,80 | 25887,27 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 28747,72 | 7649,60 | 21098,12 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 6751,35 | 1962,20 | 4789,15 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | **Мероприятие F2.09.**  Приобретение коммунальной техники | 2020 -2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | **Мероприятие F2.10.**  Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020 -2024 | Итого |  | 9754,87 | 0 | 9754,87 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 7950,22 | 0 | 7950,22 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 1804,65 | 0 | 1804,65 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | **Мероприятие F2.15.**  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020 -2024 | Итого |  | 15353,54 | 0 | 15353,54 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 15200,00 | 0 | 15200,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 153,54 | 0 | 153,54 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | **Мероприятие F2.22.**  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | 2020 -2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение 2**

к муниципальной программе

городского округа Фрязино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

**Паспорт подпрограммы II**

**«Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Фрязино  Д.А. Медведев | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино  (далее - Администрация городского округа Фрязино) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории городского округа Фрязино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма II «Благоустройство территорий» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 37929,83 | 0 | 0 | 13031,08 | 24898,75 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 514575,26 | 93158,40 | 100159,15 | 126535,95 | 100374,66 | 94347,10 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 552505,09 | 93158,40 | 100159,15 | 139567,03 | 125273,41 | 94347,10 |

**Приложение 2.1.**

к подпрограмме «Благоустройство территорий»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого |  | 522614,61 | 93158,40 | 100159,15 | 139567,03 | 95382,93 | 94347,10 | Администрация городского округа Фрязино,  Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 13031,08 | 0 | 0 | 13031,08 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 509583,53 | 93158,40 | 100159,15 | 126535,95 | 95382,93 | 94347,10 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.**  Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого |  | 15291,60 | 7034,80 | 8256,80 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 15291,60 | 7034,80 | 8256,80 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие 01.02.**  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого |  | 21218,50 | 10718,50 | 10500,00 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 21218,50 | 10718,50 | 10500,00 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Мероприятие 01.03.**  Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого |  | 2577,35 | 1676,80 | 900,55 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 2577,35 | 1676,80 | 900,55 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | **Мероприятие 01.04.**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого |  | 114866,10 | 55036,80 | 59829,30 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 114866,10 | 55036,80 | 59829,30 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | **Мероприятие 01.05.**  Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | **Мероприятие 01.10.**  Содержание и текущий ремонт покрытий | 2020-2024 | Итого |  | 94535,21 | 0 | 0 | 42300,00 | 23935,21 | 28300,00 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 94535,21 | 0 | 0 | 42300,00 | 23935,21 | 28300,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | **Мероприятие 01.13.**  Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | 2020-2024 | Итого |  | 175959,84 | 0 | 0 | 64520,62 | 58344,92 | 53094,30 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 175959,84 | 0 | 0 | 64520,62 | 58344,92 | 53094,30 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | **Мероприятие 01.14.**  Озеленение территорий | 2020-2024 | Итого |  | 2400,00 | 0 | 0 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 2400,00 | 0 | 0 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | **Мероприятие 01.15.**  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого |  | 40908,4 | 0 | 0 | 16302,8 | 12302,80 | 10302,80 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 40908,4 | 0 | 0 | 16302,8 | 12302,80 | 10302,80 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | **Мероприятие 01.16.**  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | **Мероприятие 1.20.**  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020 -2024 | Итого |  | 10789,68 | 0 | 0 | 10789,68 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 8987,79 | 0 | 0 | 8987,79 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 1801,89 | 0 | 0 | 1801,89 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | **Мероприятие 1.21.**  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2020-2024 | Итого |  | 4853,93 | 0 | 0 | 4853,93 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 4043,29 | 0 | 0 | 4043,29 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 810,64 | 0 | 0 | 810,64 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.13. | **Мероприятие 1.23.**  Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого |  | 1850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 1850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.14. | **Мероприятие 01.73.**  Разработка схем и содержание ливневой канализации | 2020-2024 | Итого |  | 3348,60 | 1439,70 | 1908,90 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 3348,60 | 1439,70 | 1908,90 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | **Мероприятие 01.74.**  Содержание внутриквартальных дорог и прилагающих территорий | 2020-2024 | Итого |  | 36015,40 | 17251,80 | 18763,60 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 36015,40 | 17251,80 | 18763,60 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Федеральный проект F2.** «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | Итого |  | 29890,48 | 0 | 0 | 0 | 29890,48 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 24898,75 | 0 | 0 | 0 | 24898,75 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 4991,73 | 0 | 0 | 0 | 4991,73 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие F2.01.**  Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого |  | 29890,48 | 0 | 0 | 0 | 29890,48 | 0 | Муниципальное бюджетное учреждение города Фрязино «Городское хозяйство» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 24898,75 | 0 | 0 | 0 | 24898,75 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 4991,73 | 0 | 0 | 0 | 4991,73 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение 3**

к муниципальной программе

городского округа Фрязино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

**Паспорт подпрограммы III**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Фрязино  Д.А. Медведев | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино  (далее - Администрация городского округа Фрязино) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории городского округа Фрязино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 10476,79 | 424,12 | 2962,19 | 0 | 3545,24 | 3545,24 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 3080,19 | 86,26 | 672,41 | 300,00 | 1010,76 | 1010,76 |
| Внебюджетные средства | 13425,19 | 0 | 4017,19 | 0 | 4704,00 | 4704,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 26982,17 | 510,38 | 7651,79 | 300,00 | 9260,00 | 9260,00 |

**Приложение 3.1.**

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого |  | 26471,79 | 0 | 7651,79 | 300,00 | 9260,00 | 9260,00 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 10052,67 | 0 | 2962,19 | 0 | 3545,24 | 3545,24 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 2993,93 | 0 | 672,41 | 300,00 | 1010,76 | 1010,76 |
| Внебюджетные источники |  | 13425,19 | 0 | 4017,19 | 0 | 4704,00 | 4704,00 | Управляющие компании |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.**  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого |  | 25571,79 | 0 | 7651,79 | 0 | 8960,00 | 8960,00 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 10052,67 | 0 | 2962,19 | 0 | 3545,24 | 3545,24 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 2093,93 | 0 | 672,41 | 0 | 710,76 | 710,76 |
| Внебюджетные источники |  | 13425,19 | 0 | 4017,19 | 0 | 4704,00 | 4704,00 | Управляющие компании |
| 1.2. | **Мероприятие 01.02.**  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого |  | 900,00 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 900,00 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 02.**  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 510,38 | 510,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино, управляющие компании |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 424,12 | 424,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 86,26 | 86,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01.**  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | **Мероприятие 02.03.**  Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020 -2024 | Итого |  | 510,38 | 510,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие компании |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 424,12 | 424,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 86,26 | 86,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение 4**

к муниципальной программе

городского округа Фрязино Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

**Паспорт подпрограммы V**

**«Обеспечивающая программа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Фрязино  Д.А. Медведев | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино  (далее - Администрация городского округа Фрязино) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории городского округа Фрязино Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма V «Обеспечивающая программа» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 2124,00 | 0 | 0 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 2124,00 | 0 | 0 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |

**Приложение 4.1.**

к подпрограмме «Обеспечивающая программа»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Обеспечивающая программа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого |  | 2124,00 | 0 | 0 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 2124,00 | 0 | 0 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.15.**  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных нарушениях в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого |  | 2124,00 | 0 | 0 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | Администрация городского округа Фрязино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 2124,00 | 0 | 0 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |