# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2025 № 132

О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории городского округа Фрязино Московской области в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории городского округа Фрязино Московской области, руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории городского округа Фрязино Московской области в 2025 году (приложение 1).

2. Создать на период действия паводковой опасности 2025 года Комиссию по противопаводковым и противополоводным мероприятиям городского округа Фрязино Московской области (далее - Комиссия) и утвердить ее состав (приложение 2).

3. Создать оперативный штаб по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа Фрязино Московской области и утвердить его состав (приложение 3).

4. Создать группу оперативного реагирования и проведения мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых и половодных вод на территории городского округа Фрязино Московской области и утвердить ее состав (приложение 4).

5. Начальнику управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино:

5.1. Провести проверку готовности к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем и паводками, дежурно и аварийно-диспетчерских служб, аварийно-восстановительных бригад подведомственных ресурсоснабжающих организаций.

5.2. Организовать мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние территорий, прилегающих к объектам водоснабжения (артезианским скважинам, водозаборным узлам), канализования и водоотведения (канализационным насосным станциям).

5.3. Взять под личный контроль выполнение комплекса превентивных мероприятий на объектах жилого фонда и коммунального хозяйства, проводимых подведомственными организациями жилищно-коммунального хозяйства, а также управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд, расположенный на подведомственной территории.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Фрязино от 29.02.2024 № 209 «О подготовке и проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий на территории городского округа Фрязино Московской области в 2024 году».

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Фрязино Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления заместителя главы городского округа Фрязино Вольчака А.А.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Фрязино Горячева С.А.

Глава городского округа Фрязино                                                       Д.Р. Воробьев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 10.02.2025 № 132

ПЛАН

подготовки и проведения противопаводковых и противополоводных мероприятий

на территории городского округа Фрязино Московской области в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Откорректировать «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского округа Фрязино Московской области». Спрогнозировать ожидаемые зоны подтопления объектов экономики, объектов жизнеобеспечения (водоснабжения, водоотведения), попадающих в них, в случае угрозы затопления (подтоплення) | Отдел гражданской обороны и защиты населения администрации городского округа Фрязино | 10.03.2025 |
| 2. | Актуализировать электронный паспорт территорий городского округа Фрязино Московской области по рискам затоплений и по запасам материальных, технических и финансовых средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | 03.03.2025 |
| 3. | Провести проверку и подготовку объектов жизнеобеспечения населения городского округа Фрязино Московской области (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино, управление благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино, Филиал МУП «МЩВ» - «Водоканал городского округа Фрязино» | в период паводка и половодья |
| 4. | Провести очистку водосточных коллекторов под автомобильными дорогами | Управляющие организации, МБУ «Городское хозяйство» | в период паводка и половодья |
| 5. | Обеспечить круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке в ЦУКС ГУ МЧС России Московской области | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | в период паводка и половодья |
| 6. | Оперативному штабу обеспечить безаварийный пропуск весеннего половодья. Обеспечить круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке с целью оперативного принятия решений на выполнение практических мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в период половодья и паводков | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино, управление благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино, МБУ «Городское хозяйство», MKУ «ЕДДС г. Фрязино» | в период паводка и половодья |
| 7. | Обеспечить работоспособность местной системы централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области на случай угрозы подтопления территорий | МКУ «ЕДДС г. Фрязино» | в период паводка и половодья |
| 8. | Организовать разъяснительную работу с населением по правилам поведения в период весеннего половодья и паводка. Привлечь для разъяснительной работы волонтерские организации городского округа Фрязино Московской области | МКУ «ЕДДС г. Фрязино», МУ «Молодежный центр города Фрязино» | в период паводка и половодья |
| 9. | В учебных учреждениях городского округа Фрязино Московской области организовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка | Управление образования администрации городского округа Фрязино | в период паводка и половодья |
| 10. | В целях удержания паводковых вод организовать и выполнить комплекс мероприятия по недопущению подтоплений жилых домов, дачных построек и дорог | Руководители управляющих организаций, МБУ «Городское хозяйство», председатель CHT «Восход» | в период паводка и половодья |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 10.02.2025 № 132

СОСТАВ

Комиссии по противопаводковым и противополоводным мероприятиям

городского округа Фрязино Московской области

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Горячев С.А. | первый заместитель главы городского округа Фрязино. |
| Заместители председателя комиссии: |  |
| Вольчак А.А. | заместитель главы городского округа Фрязино; |
| Оганезова В.В. | заместитель главы городского округа Фрязино. |
| Секретарь комиссии: |  |
| Бойкова В.В. | начальник сектора экологии и связи управления ЖКХ, экологии и связи администрации городского округа Фрязино. |
| Члены комиссии: |  |
| Камозин И.Н. | директор МБУ «Городское хозяйство»; |
| Кузнецов А.Ю. | начальник управления безопасности администрации городского округа Фрязино; |
| Курищенко И.В. | Начальник Щелковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию); |
| Материенко А.А. | начальник отдела полиции по городскому округу Фрязино МУ МВД России «Щёлковское» (по согласованию); |
| Никишкин П.Ю. | начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино; |
| Hикoнoв В.И | начальник 37 ПCO ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию); |
| Новосад А.Г. | и.о. начальника отдела гражданской обороны и защиты населения администрации городского округа Фрязино; |
| Осипов В.С. | директор MKУ «ЕДДС г. Фрязино»; |
| Стариков А.В. | заместитель генерального директора по филиалу МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» (по согласованию); |
| Фрибус О.Е. | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино. |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 10.02.2025 № 132

СОСТАВ

оперативного штаба по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа Фрязино Московской области

| Руководитель штаба: |  |
| --- | --- |
| Вольчак А.А. | заместитель главы городского округа Фрязино. |
| Заместитель руководителя штаба: |  |
| Оганезова В.В. | заместитель главы городского округа Фрязино. |
| Члены штаба: |  |
| Жученко К.Е. | начальник ПСЧ-78 37 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию); |
| Камозин И.Н. | директор МБУ «Городское хозяйство»; |
| Курищенко И.В. | начальник Щелковского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию); |
| Материенко А.А. | начальник отдела полиции по городскому округу Фрязино МУ МВД России «Щёлковское» (по согласованию); |
| Новосад А.Г. | и.о. начальника отдела гражданской обороны и защиты населения администрации городского округа Фрязино; |
| Осипов В.С. | директор MKУ «ЕДДС г. Фрязино»; |
| Стариков А.В. | заместитель генерального директора по филиалу МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» (по согласованию); |
| Фрибус О.Е. | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи администрации городского округа Фрязино. |

Приложение 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 10.02.2025 № 132

СОСТАВ

группы оперативного реагирования и проведения мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых и половодных вод на территории городского округа Фрязино Московской области

| Руководитель группы оперативного реагирования: |  |
| --- | --- |
| Никишкин П.Ю. | начальник управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино. |
| Члены группы оперативного реагирования: |  |
| Галкин Д.В. | заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии и связи - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Фрязино; |
| Махоткин М.Ю. | заместитель директора МБУ «Городское хозяйство»; |
| Рамзанов М.М. | главный инженер филиала МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино»; |
| Рязанов Е.П. | начальник участка водопроводных и канализационных станций филиала МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино»; |
| Фокин Е.Д. | начальник сектора дорожного хозяйства и транспорта управления благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Фрязино. |